**Seznam účastníků:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministerstvo zemědělství (MZe)** | **T-Soft** |
| Simona Káchová Rákosová, Nikol Janušová, Darina Sedlářová | xxx |

**Agenda jednání:**

| **Číslo** | **Téma** |
| --- | --- |
| 01 | Aktuální stav a plány rozvojových požadavků, řešení aktuální problematiky |

**Úkoly z jednání:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Stav** | **Úkol** | **Termín** | **Přidělen** |

**Typ:** U…Ukončeno (splněno), P…Pozastaveno, T…Trvá, Z…Zrušeno, N…Nový

**Projednáno:**

| **Číslo** | **Typ** | **Text** | **Přednesl** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | **Dohodnutý proces:**  **RfC 003 Správce aplikace.**  Fáze 1 obsahuje úpravy, které jsou zanalyzované, je jasné zadání pro programátory bude nasazeno TEST k 29.7.2022. Po otestování a nasazení na PROD proběhne akceptace FÁZE 1 a fakturace části plnění.  Pro Fázi 2 je potřeba dokončit analýzu na základě nového znění národního standardu pro spisové služby, který aktuálně aktualizuje MVČR a optimistický předpoklad jeho dokončení je druhá polovina roku 2022 z tohoto důvodu je posunut termín plnění objednávky fáze 2 do 31.5.2023  Celková cena za realizaci zůstává stejná, pouze se dělí na 2 milníky dodání.  Tato úprava a rozdělení je nezbytně nutné provést, jelikož zatím nemáme k dispozici finální znění Národního standardu od MVČR. | Janušová |
| x |  |  |  |

**Typ: I**…Informace, R…Rozhodnutí, Ú…Úkol, P…Pozastaveno

**Přílohy zápisu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Soubor** |
| 01 | RFC 003 Správce aplikace\_rozdělení-fází 1 a 2 |  |

**Ověření zápis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podpisová doložka** | | | |
| **Jméno a příjmení** | **Organizace** | **Datum** | **Podpis** |
| **Vladimír Velas** | ICT | 26.07.2022 |  |