# Seznam účastníků:

| Ministerstvo zemědělství (MZe) | T-Soft |
| --- | --- |
| Simona Káchová Rákosová, Nikol Janušová, Darina Sedlářová | xxx |

# Agenda jednání:

| Číslo | Téma |
| --- | --- |
| 01 | # Aktuální stav a plány rozvojových požadavků, řešení aktuální problematiky |

# Úkoly z jednání:

| Číslo | Stav | Úkol | Termín | Přidělen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Typ:	U…Ukončeno (splněno), P…Pozastaveno, T…Trvá, Z…Zrušeno, N…Nový

# Projednáno:

| Číslo | Typ | Text | Přednesl |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Dohodnutý proces: RfC 003 Správce aplikace. Fáze 1 obsahuje úpravy, které jsou zanalyzované, je jasné zadání pro programátory bude nasazeno TEST k 29.7.2022. Po otestování a nasazení na PROD proběhne akceptace FÁZE 1 a fakturace části plnění. Pro Fázi 2 je potřeba dokončit analýzu na základě nového znění národního standardu pro spisové služby, který aktuálně aktualizuje MVČR a optimistický předpoklad jeho dokončení je druhá polovina roku 2022 z tohoto důvodu je posunut termín plnění objednávky fáze 2 do 31.5.2023 Celková cena za realizaci zůstává stejná, pouze se dělí na 2 milníky dodání. Tato úprava a rozdělení je nezbytně nutné provést, jelikož zatím nemáme k dispozici finální znění Národního standardu od MVČR. | Janušová |
| x |  |  |  |

# Typ: I…Informace, R…Rozhodnutí, Ú…Úkol, P…Pozastaveno

# Přílohy zápisu:

| Číslo | Název | Soubor |
| --- | --- | --- |
| 01 | RFC 003 Správce aplikace_rozdělení-fází 1 a 2 |  |

# Ověření zápis:

| Podpisová doložka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Organizace | Datum | Podpis |
| Vladimír Velas | ICT | 26.07.2022 |  |