| Změnový list č. 35 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Dokumentace zdolávání požáru |
| --- |
| Změna požadována kým: | Objednatelem, investorem | Požadováno kdy: (datum a č. KD) | 7.2.2022 |
| Podklady: | PD | Počet příloh/stran: | 1/4 |
| Je požadováno provedení následující změny: Doplnění dokumentace zdolávání požáru do předmětu díla |
| Zdůvodnění změny: Dle platných norem a vyhlášek |
| Technický popis změny: V návaznosti na dispoziční řešení a dalších aspektů je DZP vyžadována |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 20.050,00 Kč Změnový list č. 35 celkem +20.050,00 Kč |
| Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Zhotovitel) |
| Ověřil: | David Štrobl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (TDI) |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád | Podpis: |  | Datum: |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl | Podpis: |  | Datum: |  |
| (Objednatel) |