D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0415/21

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    	I-031-0-21023.1

# Smluvní strany

| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva |
| IČO: | 463 47 275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci: |
|  | XXX |
|  | XXX |

(„objednatel“)

| Zhotovitel: | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069 |
| Zastoupený: | Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti |
| IČO: | 253 42 100 |
| DIČ: | CZ25342100 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: | XXX |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | („zhotovitel“) |

- Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno - Modřice, optimalizace hydraulických poměrů odtoku a oprava žlabů za UN“.

- Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je posunutí termínu plnění na díle z důvodu zpoždění dodávek materiálů, výrobků a zařízení, mající za následek zpoždění v realizaci díla.

- Změna ustanovení smlouvy o dílo

- Článek III odst. 2 ve znění:

## „Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 1. 7. 2022.“

se nahrazuje zněním:

## „Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 15. 9. 2022.“

- Článek XV odst. 12 s následujícím zněním:

## „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

## se nahrazuje zněním:

## „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací.“

- Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací

V Brně, dne  30.6.2022	                                V Brně, dne 30.6.2022

Za objednatele:				         Za zhotovitele:

| …………………………………….. | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Mgr. Pavel Sázavský, MBA předseda představenstva | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Přemysl Veselý jednatel společnosti |