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SMLOUVA   č.1171/16
Oprava výtahu 
STAVBA: „Rolnická 29,Seniorcentrum Opava    “

Datum :  5.12.2016
S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle

ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku, tj. zákona č.89/2012 Sb.

mezi

 zhotovitelem
:
V Ý T A H Y  O S T R A V A  SERVIS s r.o.


 
Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz

   zastoupeným
:
Václavem Košařem- ředitelem společnosti

 zapsaným
:
v OR Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569
 bankovní spojení
:
GE Money Bank, a.s.

   číslo účtu
:
205189361/0600
   IČ

:
29393728 
Tel.: 59 613 4541, Fax: 59 613 4697

   DIČ
:
CZ29393728
e-mail : vytahy@vytahyostravaservis.cz

Zástupci zhotovitele pověřeni:

· ve věcech smluvních 
:
p. Václav Košař – ředitel společnosti, 
Tel.
:
kl. 452,(777 100 208)


· :
p. Filip Křenek – obchodní zástupce,
Tel. : kl. 210,  (777 076 223)

· ve věcech technických
:
p. Jiří Celárek – technický náměstek,
Tel. : kl. 218, (777 100 218)

· ve věcech projekčních
:
p. Filip Mikeška – ved. konstr. a projekce,
Tel. : kl. 212, (777 100 209)


· ve věcech realizačních
:
p. Vladimír Dornai – vedoucí realizací,
Tel. : kl. 110, (777 455 200)

případně jimi pověřený pracovník

a

objednatelem:
Seniorcentrum Opava, p.o.


Rolnická 24, Opava, 747 05


IČ: 71196943


DIČ: CZ71196943                                                                 
zastoupené:             :
Ing. Michal Jedlička, ředitel organizace                                          
           bankovní spojení:   : 
Era banka
číslo účtu:               : 
220069077/0300
        Oprávněné osoby :
-   Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

          ve věcech smluvních:   Filip Křenek, obchodní zástupce

tel.:  777 076 223

                    ve věcech technických:  Vladimír Dornai, vedoucí servisu

tel.:  777 100 208

· Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat
            ve věcech smluvních a realizačních :   
  p. Michal Jedlička





 Tel.: 775 888 387
Č l á n e k   1

1.Předmět smlouvy

1.1.  Předmětem smlouvy je oprava osobního výtahu  o nosnosti 630 kg. Výtah je umístěn v domě  pro seniory na ul. Rolnická 29   , Opava  . 

Zhotovitel se  zavazuje v rámci opravy výtahu zabezpečit opravu výtahu  v tomto rozsahu:
	- dodávka a montáž nového mikroprocesorového rozvaděče - simplex ,standard

	- úprava elektroinstalace výtahové kabiny a šachty

	- výměna patrových přivolávačů za nové v provedení NEREZ lesk vč.barevného displeje ve všech stanicích

	- výměna kabinové kazety(NEREZ lesk) s LED polohovou a směrovou signalizací vč.nouzového osvětlení

	-  montáž obousměrného hovorového zařízení( GSM )

	- demontáž pístu a agregátu vč.hydr.hadice

	- montáž nového pístu a a agregátu vč.hydr.hadice 

	- dodání řídící jednotky dle normy ČSN 81-1 A3 

	- úprava el.zapojení ,seřízení ventilů 

	- dodání 170 litrů nového oleje 

	-  zkouška po opravě


2. Termíny plnění:

Dodávka a práce na díle  budou probíhat  tak, aby  dílo bylo provedeno ve smyslu ust. § 2604 zákona, tj. dokončeno a předáno v termínu do 31.12. 2016.
Předpokládaný termín realizace opravy výtahu od  17.12.2016 do 31.12.2016
Podmínkou pro plnění termínu je dodání objednatelem podepsané smlouvy o dílo do sídla zhotovitele do 16.12. 2016 a dodržení sjednaného způsobu plateb.

Termín plnění může být změněn pouze mimořádnou událostí způsobenou vyšší moci.
Účastníci této smlouvy  nenesou odpovědnost  za nesplnění smluvních závazků, jestliže  k nim došlo v důsledku vyšší moci. Sami pak nesou ze svého  náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Termíny nebo lhůty nesplněné  působením vyšší moci  budou prodlouženy o stejnou dobu,  v případě nutnosti i  o delší dobu stanovenou vzájemnou dohodou. Trvá-li působení vyšší moci déle než 2 měsíce, bude vyvoláno vzájemné jednání ohledně pokračování prací nebo přerušení nebo předčasného ukončení smlouvy. 
3.  Termíny  nástupu na  montáž:

     Termín nástupu na demontáž si upřesní zhotovitel s objednatelem nejpozději 5 dnů před požadovaným 

      termínem zahájení opravy. Bude-li objednatel požadovat pozdější termín nástupu, nebo nezajistí-li 
      v požadovaných termínech připravenost dle Článku II. této smlouvy, má se za to, že se objednatel a zhotovitel, 
      dohodli na prodloužení termínu ukončení stavby dle Článku I. bod 2 smlouvy o tolik dnů, o kolik bylo prodlení 
      v termínech ze strany objednatele.

4.  Záruka za jakost dle ust. § 2619 obč. zák. 
a) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bez vad podle této smlouvy a že v záruční době bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou jinak vlastnosti obvyklé.

b) Zhotovitel  odpovídá za vady díla způsobené porušením jeho povinností nebo vadou materiálu a to po dobu 24 měsíců ode dne následujícího po dni předání díla objednateli. U dodávek a zařízení, tvořících součást díla, které mají vlastní záruční dobu stanovenou výrobcem vzhledem k jejich omezené délce životnosti, či jiným vlastnostem, platí vždy minimální záruční doba a to 24 měsíců.
Podmínkou platnosti plné záruky je, že :

· Zařízení je provozováno v souladu s pokyny v Návodu na používání výtahu
· Po celou dobu provozu výtahu v záruční době jsou zajištěny podmínky pro provádění odborných prohlídek dle ČSN 27 4002 a odborných zkoušek dle ČSN 27 4007. 
· Záruční vada je uplatněna u zhotovitele dle ust. § 2618 obč.zákoniku písemnou formou bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do konce záruční doby
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení materiálu, vzniklé jeho obvyklým užíváním. Zhotovitel dále rovněž neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo nedodržováním předpisů výrobce pro provoz a údržbu zařízení či hrubou nedbalostí.
Č l á n e k    II.

Zhotovitel a objednatel se dohodli na tomto způsobu provádění opravy.
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu ust,  § 2591 občanského zákoníku 
    minimálně v tomto rozsahu:
a) Informovat uživatele zařízení o odstavení zařízení z provozu ve sjednaném termínu
b) Umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na staveniště za účelem případného měření.

c) Zajistit zhotoviteli uzamykatelnou místnost pro uskladnění  materiálu a nářadí a prostor pro složení technologie před rozmístěním na jednotlivá místa montáže. 

d) Zajistit stabilní osvětlení  nástupišť do výtahu a strojovny (v intenzitě požadované předpisy).

e) Zajistit možnost napojení na  přívod el. energie pro ruční nářadí zhotovitele (230 V / 16 A) a na přívod vody (pro stavební práce).
2. Zhotovitel  se  zavazuje:
a) Dodržovat  bezpečnostní, hygienické a protipožární normy a předpisy.  
b) Zajistit výtahovou šachtu proti vstupu cizích osob do prostoru pracoviště a případnému pádu do šachty v době vykonávání montážních prací. 
c) Provést související práce v rozsahu: 
            Zednické :  oprava omítek a vylíčení strojovny
staveniště:   zajištění zařízení staveniště, zabezpečení otvorů do výtahové šachty proti pádu, úklid 
                    všech ploch užívaných při realizaci 
odpady:       zajistí odvoz odpadů
Č l á n e k  III.
Cenová nabídka výtahu – Rolnická 29,Opava  :

	materiál
	269 470
	,-Kč

	demontáž + montáž včetně dopravy
	77 700
	,-Kč

	související práce : 
	0
	,-Kč

	sleva pro zákazníka 
	-12 000
	,-Kč

	technická dokumentace elektro+úprava dokumentace
	7 800
	,-Kč

	zkouška po opravě
	3 000
	,-Kč

	zařízení staveniště, likvidace odpadů, výpomocné práce
	3 500
	,-Kč

	Cena celkem bez DPH
	349 470
	,-Kč

	Cena celkem včetně DPH
	21
	%
	 
	422 859
	,-Kč


Ceny jsou uváděny bez DPH. DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace.
Celkem za výtah………..  ………………………………………………… ……………….  349 470,- Kč

Celkem za výtah vč.21%DPH        ……………………………………… 422 859,- Kč
3. Řešení DPH: 

Ceny jsou uváděny bez DPH. DPH bude řešena dle legislativy platné v době účtování a dle vyjádření objednatele k bodu 3a, 3b a 3c. 
3.a. Objednatel je plátcem DPH :       
      
ANO  

3.b. Objednatel uplatňuje sníženou sazbu DPH : 
 NE
(platnou pro tzv. bytovou výstavbu nebo stavbu pro sociální bydlení, v souladu s § 48 a § 48a platného zákona č. 235/2004 Sb., o DPH). V případě, že se objednatel k tomuto bodu nevyjádří, bude uplatněna základní sazba DPH.
3.c.  Předmětem plnění jsou práce využité pro ekonomickou činnost objednatele:


 ANO  
 V případě, že v průběhu trvání smlouvy od jejího podpisu po uskutečnění zdanitelného plnění získá objednatel status plátce DPH, oznámí to neprodleně písemně zhotoviteli. 
 

4. Platby:  

1. Při podpisu smlouvy o dílo  uhradí objednatel zálohovou fakturu na plnění díla v plné  výši 

349 470,- Kč/bez  DPH sjednané ceny + 21% DPH, to je částka 422 859,-Kč.
          V případě, že objednatel nezajistí stavební připravenost v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn fakturovat dokončenou výrobu i před vyvezením komponent na stavbu nebo vyexpedovat komponenty i na nepřipravenou stavbu (případné škody jdou na vrub objednatele) nebo účtovat skladné ve výši 1 500,- Kč / den / výtah.                              
2. Po provedení díla, dle ust. § 2604 občanského zákoníku, bude zhotovitelem, dle ust § 2610 občanského zákoníku, vystavena konečná faktura ve formě daňového dokladu na plnou částku smluvní ceny včetně DPH, od které budou odečteny platby všech zálohových faktur. 

Splatnost faktur je sjednána na 14 dní od doručení. Prohlášení o shodě a provozní dokumentace budou objednateli předány po vyrovnání všech jeho závazků vůči zhotoviteli.

V případě, že během demontáže vzniknou práce, které byly zhotovitelem předem nepředvídatelné a pro realizaci díla jsou nezbytné, je zhotovitel povinen to oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Následně obě strany dohodnou způsob dalšího postupu a dohodnou, kdo bude potřebné práce zajišťovat.      
Č l á n e k   IV.

Sankce za porušení povinnosti
Pro případ nedodržení stanovené lhůty splatnosti zaslaných dílčích faktur může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z fakturované částky za  každý započatý den prodlení  ze   strany objednatele, maximálně však do výše 10 % fakturované částky. 

Pro případ nedodržení termínu dokončení předmětu díla, dle článku I. bodu 2., může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05  procent z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení ze strany zhotovitele, maximálně však do výše 10 % sjednané ceny. 
Č l á n e k    V.

Ostatní ujednání

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost jako originál a objednavatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Právní poměry smluvních stran se řídí touto smlouvou, v dalším pak občanským zákoníkem, tj. zákonem č.89/2012 Sb. v platném znění, předpisy souvisejícími, jakož i dalšími obecně platnými právními normami.

4. Nedodrží-li  objednatel své závazky, dle článku II. této smlouvy, nebo nedodrží-li splatnost faktur, má se za to, že se objednatel  a zhotovitel  dohodli na prodloužení termínu ukončení  stavby  minimálně o tolik dnů, o kolik bylo prodlení v plnění termínů ze strany objednatele. Zhotovitel však může zohlednit jeho kapacitní montážní možnosti.  

5. Objednatel je vlastníkem dodávek a prací do výše uhrazených dílčích faktur. Vlastnické právo k výtahu přechází na objednatele v okamžiku splnění všech závazků ke zhotoviteli..

6. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na díle do doby jeho předání objednateli. Tato zodpovědnost přechází na objednatele dnem převzetí díla.  
7. V případě odstoupení od smlouvy z jakýchkoliv důvodů provede zhotovitel soupis provedených prací, který objednatel po kontrole potvrdí a bude provedena konečná fakturace. Obě strany mají přitom právo na úhradu škod, vzniklých odstoupením od smlouvy druhou stranou. 

V Ostravě    dne :……………..                                                        V               dne :..........................
           z h o t o v i t e l                                                                                         o b j e d n a t e l

………………………………..                                            …………………………………………………………….
          Václav Košař                                                               Ing. Michal Jedlička, ředitel
       ředitel společnosti              
           objednavatel
VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.


Teslova 873/2, 702 00  Ostrava-Přívoz


tel: 596 134 541, fax: 596 134 697,


e-mail: vytahy@vytahyostravaservis.cz, http://www.vytahyostravaservis.cz


IČO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 205189361/0600


Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569
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