Smlouva o dílo

**I. Smluvní strany a pověření**

**Objednatel: Moravská zemská knihovna v Brně**

IČO: 00094943

Sídlo firmy: Kounicova 65a, 601 87 Brno

Korespondenční adresa: Kounicova 65a, 601 87 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Roman Mátl

Bankovní spojení: ČNB, 197638621/0710

**Zhotovitel: ALFIL, v.o.s.**

IČO: 60709707, DIČ: CZ60709707

Sídlo firmy: Špitálka 35, 602 00 Brno

Zapsaný v Obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl A, vložka 5825

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Kopuletý, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Kopuletý

Bankovní spojení: ………………..……………………………………..

**II. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka a montáž systému pro uzavírání oken v případě požárního poplachu firmy GEZE na akci „Moravská zemská knihovna v Brně“ dle nabídky, která je přílohou této smlouvy.

**III. Lhůty pro splnění díla**

1. Předpokládaný termín zahájení realizace je do 30 dnů od podpisu smlouvy.

2. Termín dokončení díla do 40 dnů od podpisu smlouvy. 2. Povinnost zhotovitele je splněna řádným dokončením díla bez vad, vyzkoušením podle platných předpisů a jeho protokolárním předáním objednateli.

3. Povinnost objednatele je splněna jeho prohlášením, že dílo přejímá a potvrzením předávacího protokolu.

4. Objednatel převezme dílo po vzájemné dohodě i před dohodnutým termínem odevzdání a převzetí díla.

**IV. Cena díla**

1. Celková cena díla je 103.322,- Kč bez DPH, 125.019,62 Kč vč. DPH.

2. Cena je kalkulována jako kompletní a úplná pro úplné dokončení díla dle zadání objednatele a tudíž je celková cena díla maximální a nejvýše přípustná.

3. Změna ceny díla je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to pouze v případě, že objednatel požádá o provedení i jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla.

**V. Platební podmínky**

1. Platba za předmět smlouvy bude uskutečněna bankovním bezhotovostním převodem na základě dodavatelské faktury vystavené pro splnění předmětu smlouvy. Lhůta splatnosti faktury byla dohodnuta v délce 21 dnů od jejího doručení objednateli na adresu: [faktury@mzk.cz](mailto:faktury@mzk.cz), [matl@mzk.cz](mailto:matl@mzk.cz).
2. Faktura bude obsahovat specifikaci předmětu smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté či stanovené náležitosti, má kupující právo vrátit ji prodávajícímu ve lhůtě splatnosti k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení bezvadné faktury objednateli, přičemž objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou ceny.
4. Objednatel neposkytuje na zhotovení předmětu smlouvy zálohy.

**VI. Provedení díla, podmínky realizace**

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou dílo řádně, dle cenové nabídky a zadání objednatele, jako celek dokončit a předat objednateli tak, aby dílo bezpečně sloužilo svému účelu určenému zadáním objednatele a to včetně příslušné dokumentace.

2. Zhotovitel bude dodržovat platné ČSN, bezpečnostní předpisy, hygienické předpisy a bude dodržovat pořádek na pracovišti. Po předložení objednatelem je zhotovitel dále povinen seznámit se se závaznými dokumenty BOZP a PO a je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP objednatele.

3. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci.

4. Zhotovitel zajistí likvidaci a úklid veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými předpisy.

5. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem. Zhotovitel po dobu realizace do okamžiku předání díla zajistí ochranu už namontovaného díla zejména před zcizením a poškozením neodbornou manipulací.

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do původního stavu nebo ji finančně nahradit na svoje náklady.

7. Objednatel má právo na kontrolu provádění díla po celou dobu jeho realizace.

**VII. Předání a převzetí díla**

1. Pro splnění smluvních závazků této smlouvy platí pro zhotovitele povinnost dokončit dílo dle této smlouvy a pro objednatele dílo převzít a zaplatit.

2. Připraveností pro předání díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek a podepsání předávacího protokolu (zápisu).

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel spolu se zhotovitelem zápis, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem pro jejich odstranění.

4. Zhotovitel předá objednateli v jednom vyhotovení kompletní seznam všech zkoušek a dokladů potřebných k předání díla.

**VIII. Reklamace**

1. Objednatel je oprávněn reklamovat vad z předání i vady zjištěné v záruční době, a to i mailem.

2. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci do 7 pracovních dnů ode dne jejího doručení a oznámit objednateli zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad omezujících zásadním způsobem provoz objednatele (dle stanoviska objednatele) do 7 pracovních dnů po nahlášení reklamace, u ostatních vad zahájit odstraňování vad do 15 pracovních dnů po nahlášení reklamace. Vadu je zhotovitel odstranit do 14ti pracovních dnů ode dne jejího odstraňování (bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování, činí lhůta pro odstranění vady 21 pracovních dnů ode dne reklamace.

4. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, tuto nechat odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé (vč. ceny za odstranění vady uhrazené třetí osobě) požadovat po zhotoviteli jako náhradu škody.

**IX. Záruční doba**

1. Záruční doba na mechanické vady, povrchovou úpravu materiálů a montáž se stanovuje na 36 měsíců, na elektrická zařízení na 24 měsíců a na záložní baterie na 12 měsíců.

**X. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo u lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad díla nebo s termínem odstranění vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle smluvních podmínek stanovených touto smlouvou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

4. Splatnost smluvních pokut je 14 dní.

**XI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami.

2. Zhotovitel se seznámil s podmínkami staveniště a je schopen dílo realizovat za dohodnutou cenu, v dohodnutém čase a v kvalitativních podmínkách a rozsahu dle zadávací dokumentace.

3. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze číslovaným písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

4. Vztahy neupravené nebo nedostatečně upravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního, popřípadě občanského zákoníku.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

6. Tato smlouva podléhá registraci v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.. Do registru smluv ji zašle objednatel.

7. Přílohou smlouvy je nabídka zhotovitele.

Objednatel: Zhotovitel:

V Brně dne ………………………. V Brně dne …...……………………

……………………………………. ………………………………………

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Ing. Jan Kopuletý

ředitel statutární orgán ALFIL, v.o.s.