Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Jitkou Bendovou, vedoucí kanceláře řízení a projektů

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

VIAVIS a.s.

zastoupený: Ing. Vladimírem Lazeckým, předsedou představenstva

sídlo: Obránců míru 275/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2249

IČO: 25848402

DIČ: CZ25848402

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0073

s názvem

„Implementace systému řízení bezpečnosti informací, vypracování dokumentace ISMS 
a koncepce ICT“

(dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2022 smlouvu o dílo ZAK 22-0073 „Implementace systému řízení bezpečnosti informací, vypracování dokumentace ISMS a koncepce ICT“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději 30. 11. 2022“.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

| V Praze dne 30.6. 2022 | V Ostravě dne 30.6.2022 |
| --- | --- |
| …………………………………………………… | …………………………………………………… |
| Jitka Bendová, vedoucí kanceláře řízení a projektů Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace | Ing. Vladimír Lazecký, předseda představenstva |