Harmonogram projektu - Rekonstrukce podlah IV. MŠ Dobříš

1. – 5.8.2022

* Broušení diamantovou bruskou s odsáváním
* lokální opravy
* odsátí prachu a všech nečistot

8. – 12.8.2022

* aplikace podlahových stěrek
* broušení odsávání
* aplikace finálních nášlapných vrstev
* finální matný lak