Harmonogram projektu - Rekonstrukce podlah IV. MŠ Dobříš

- – 5.8.2022

- Broušení diamantovou bruskou s odsáváním

- lokální opravy

- odsátí prachu a všech nečistot

8. – 12.8.2022

- aplikace podlahových stěrek

- broušení odsávání

- aplikace finálních nášlapných vrstev

- finální matný lak