SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku § 2586 a násl. mezi smluvními stranami

EVMAT stavby s.r.o.

Se sídlem:		Vožická 972/5, Praha 4, 148 00

Zastoupená:

IČ:			047 52 163

DIČ:			CZ047 52 163

na straně jedné (dále jen „dodavatel“)

a

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

Se sídlem: 	V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

Zastoupená:	ředitelkou školy

IČ: 	61385409

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

Článek I.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zhotovit pro objednatele dílo „Rekonstrukce sklepních prostor ve školní kuchyni“ za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 1. 7. 2022.

- Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí díla je i dodání revize na elektroinstalační práce.

- Na celé dílo je poskytnuta záruka 2 roky na materiál a na práci.

Článek II.

### ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění akce je 25. 7. 2022 a termín ukončení realizace je do 31. 8. 2022.

Místo plnění je budova školy na adrese V Úžlabině 320, Praha 10. Kontaktní osoba:  za školu.

Článek III.

KUPNÍ CENA

- Cena plnění je stanovena ve výši 499 743 Kč bez DPH, 104 946,03 činí DPH, 604 689,03 Kč včetně DPH.

- Cena je stanovena dohodou dle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.

Článek IV.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada zakázky bude provedena závěrečnou fakturou po dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury odsouhlasené objednatelem bude činit 21 dní.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od data přijetí opraveného či doplněného dokladu objednatelem.

- Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí, zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové částky, za každý započatý den prodlení. V případě nedostatků se dodavatel zavazuje vady odstranit a to do 30 dnů od předání, nahlášení vady na díle. Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu bez zbytečného odkladu poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván.

- Pokud objednavatel neumožní vady v daném čase odstranit, nelze požadovat sankce na dodavateli. V případě, že objednatel bude v prodlení se svojí povinností úhrady oprávněně vystavené faktury dodavatelem, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné (fakturované) částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně dodavatele, zanikne dodavateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

- Do ceny díla nejsou zahrnuty náklady vynaložené zhotovitelem na provedení tzv.  víceprací a prací, které nebyly projektovou dokumentací předvídatelné a které nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče v průběhu zpracování nabídkového rozpočtu.

Článek V.

### PŘEDÁNÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY

- Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu – s výhradami nebo bez výhrad.

- Výhrady k předání díla nahlásí objednatel neprodleně dodavateli. Dodavatel zajistí nápravu výhrad tak, aby dodávané dílo plně sloužilo stanovenému účelu. Konečným předáním díla se rozumí odsouhlasený předávací protokol oběma stranami bez výhrad.

- Nebezpečí za škody na díle přechází na objednatele v době, kdy převezme dílo od dodavatele na základě předávacího protokolu, a to bez výhrad. Odpovědnost dodavatele za vady díla se řídí § 2605 a násl. občanského zákoníku.

- Dodavatel se zavazuje, že předmětné dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na jeho provedení vztahují a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to minimálně po dobu 2 let na materiál, po dobu 2 let na práci. Lhůty začínají běžet ode dne převzetí objednatelem bez výhrad.

- Závady předmětu smlouvy, vzniklé v průběhu záruční doby, uplatní objednatel u dodavatele osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou formou, a to neprodleně po jejich zjištění.

- Dodavatel je povinen zahájit v místě zakázky bezplatné odstraňování oprávněně reklamované závady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu. Dodavatel se zavazuje začít s řešením oprávněně reklamované závady nejdéle do 5 dnů od jejího nahlášení objednatelem. V případě, kdy bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná, náklady jdou k tíži objednatele.

- Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací na stavbě vést stavební deník, ve kterém zapisuje veškeré údaje rozhodné pro plnění smlouvy, časový postup prací a jejich jakost, zdůvodnění odchylek provádění prací od PD, atmosférické podmínky. Prvním zápisem bude zápis o předání a převzetí staveniště.

Článek VI.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodavatel se zavazuje, že při realizaci této veřejné zakázky (zejména při dopravě, manipulaci, montáži) nedojde k poškození stávajícího vybavení školy. V případě, že k takovému poškození dojde, zavazuje se dodavatel uhradit vzniklou škodu objednateli v plném rozsahu.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

- Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném výtisku.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320.

- Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka formou položkového rozpočtu,

V Praze dne 19. 7. 2022	V Praze dne 19. 7. 2022

za objednatele	za dodavatele

ředitelka školy	jednatel