Číslo smlouvy zhotovitele :		               Číslo smlouvy objednatele: 2022-00160

DODATEK č. 1

ke smlouvĚ  o  dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:			Velké nám. 2, 386 21  Strakonice

zastoupené:		 Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starosta města

IČO: 			00251810

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s. pobočka Strakonice

č.účtu: 182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních:  Ing. Oldřich Švehla

- dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno:  V.H.S.H. s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3189

sídlo: Ptákovická 489, 386 01 Strakonice, Přední Ptákovice

statutární zástupce: Jiří Horejš

zmocněný zástupce:	Jiří Horejš

IČ: 49060392

DIČ:CZ49060392

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5041121389/0800

tel. +420602452167

fax:

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:	Jiří Horejš

dále jen zhotovitel

I.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel níže uvedeného dne uzavřel s Objednatelem tento dodatek č. 1 k SOD (dále také Smlouvě o dílo) č. 2022-00160, kterým se mění předmět plnění, dle článku II., odst. 2.1. Smlouvy o dílo, spočívající v realizaci víceprací a méněprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu  na stavbě.

Jedná se o snížení ceny díla s ohledem na změny dle ZL 1: 01) odečet nadzemního hydrantu, včetně montáže, 02) přípočty z důvodu úprav u plotu fotbalového hřiště, tj. nahrazení venkovního hydrantu ventilem a přípojnou armaturou pro požární hadici „C“ pro závlahy okolní travnaté plochy plaveckého stadionu, úpravy napojení závlahového potrubí pro fotbalové hřiště u stávající podezdívky na straně hřiště (doplnění 2 kolen), výměny dožilého vývodu na stávající rozvod závlahy plaveckého stadionu a montáž uzavírací armatury umístěné na podezdívce plotu, a z důvodu úprav u stávajícího čerpadla (u řeky), tj. úprava potrubí u stávajícího měřidla dle požadavku ČSN a STARZ.

Na základě těchto skutečností dochází k úpravě celkové ceny díla, dle článku IV., odst. 4.1:

IV.
Cena za dílo

Cena dle Smlouvy o Dílo č. 2022-00160 …………………………..535 317,48 Kč

Méněpráce ………………………………………………………………….. - 84 856,00 Kč

Vícepráce dle přílohy ………………………………………………………..41 297,00 Kč

Celková cena za dílo ………………………………………. 491 758,48 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří   
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 13.07.2022 pod č. usnesení 3210/2022.

Ve Strakonicích dne 14.07.2022

---------------------------------------			---------------------------------------

zhotovitel                                                                      objednatel

Nedílnou přílohu  této smlouvy tvoří:

1)  Položkový rozpočet dodatek č. 1, vícepráce