Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 09.03.2022

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: M – PROJEKCE s.r.o.

Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec králové

IČ: 05061415
	DIČ: CZ05061415

Zastoupený: Ing. Petr Hájek

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se společností M – PROJEKCE s.r.o. dne 09.03.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Umístění přechodu pro chodce na silnici I/16“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu protahujícího se procesu volby některé z předložených variant na straně objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

- Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Zajištění geodetického zaměření dle článku II. odst. 1. písm. A) a zajištění zákresů inženýrských sítí dle článku II. odst. 1. písm. B) této smlouvy do:

2 měsíců od podpisu smlouvy

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy do:

8 měsíců od podpisu smlouvy

        - Zajištění inženýrské činnosti potřebné ke společnému řízení dle článku II. odst. 1. písm. F) této smlouvy do:

3 měsíců od odevzdání dokumentace

pro společné povolení stavby (DUSP)

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) dle článku II. odst. 1. písm. D) včetně vypracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr dle článku II. odst. 1. písm. E) této smlouvy do:

2 měsíců od odevzdání dokumentace

pro společné povolení stavby (DUSP)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 09.03.2022.

V Hradci Králové dne:		V Nové Pace dne:

………………………………………		………………………………

Zhotovitel			Objednatel

M – PROJEKCE s.r.o.			město Nová Paka

Ing. Petr Hájek			Mgr. Josef Cogan, starosta

………………………………………

Zhotovitel

M – PROJEKCE s.r.o.

Mgr. Michal Kropáč