- Dodatek č.7

- ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2020 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 30.03.2021, dodatku č. 3 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 4 ze dne 06.12.2021, dodatku č. 5 ze dne 26.01.2022 a dodatku č. 6 ze dne 29.06.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx

### Zhotovitel:		Název: B.C.M. company s.r.o.

Sídlo: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí

IČ: 07890869, DIČ: CZ07890869

Zastoupený: Martinem Javůrkem

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 		vložka 	43364

Číslo bankovního účtu: xxx

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele:  Mgr. Josef Cogan, starosta města

za zhotovitele: 	Martin Javůrek, jednatel

- V technických věcech jedná

- za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

- tel.: 493 760 210,

- Bc. Jiří Zaplatílek – investiční technik

- tel.: 493 760 124,

za zhotovitele: 	 Martin Javůrek, jednatel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 7 Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 (dále jen smlouva) s firmou B.C.M. company s.r.o. na dílo „Nízkoprahový klub Novopacko - II. zadání“ je:

- Změna článku III. Cena za dílo, odstavce 3.1., který se mění takto:

3.1. Cena za provedení stavby (díla) byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy takto:

Cena díla bez DPH:	15 745 779,37 Kč

DPH:	  3 306 613,67 Kč

Cena díla vč. DPH:	19 052 393,04 Kč

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 7“ napravuje chyby ve výkazu výměr a soupisu prací změnového listu č. 42, které byly odhaleny při klasifikaci více a méněprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek. Opravený změnový list č. 42 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 30.03.2021, dodatku č. 3 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 4 ze dne 06.12.2021, dodatku č. 5 ze dne 26.01.2022 a dodatku č. 6 ze dne 29.06.2022.

Vrchlabí dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

B.C.M. company s.r.o.	město Nová Paka

Martin Javůrek, jednatel	Mgr. Josef Cogan, starosta

Přílohy: 	změnový list č. 42