# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČO:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	xxx

xxx

zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Libor Lukáš, jednatel

b)  technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2.

RK GEOFOL s.r.o.

se sídlem v Jablunkově, Školní 389, PSČ 739 91

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55713

IČO:	014 01 483

DIČ:	CZ01401483

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:	Robert Kawulok, jednatel, xxx

b) technických:	Robert Kawulok, jednatel, xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě         a v níže uvedeném termínu provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„Osazení geomříže v areálu firmy ZAKO TURČÍN – Provodov“,

v rozsahu cenové nabídky ze dne 08. 07. 2022, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedených prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

###### II.

###### Termín plnění

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

### Termín zahájení prací:		25. 07. 2022

### Termín dokončení prací:		30. 09. 2022

Termín bude upřesněn po dohodě a podle klimatických podmínek počasí.

III.

Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky – stavebního rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo:

| CENA bez DPH | 146 850,00 Kč |
| --- | --- |

Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.

IV.

Platební podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Na základě protokolů o převzetí a předání díla a soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura a to měsíčně. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení.

Provedené práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH         ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních.

V.

Záruka

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce xx měsíců.

Záruční doba začne běžet následující den ode dne následujícího po převzetí díla objednatelem.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do xx let od předání díla.

Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla 
do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vad díla.

VI.

###### Smluvní úrok z prodlení

Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli úrok z prodlení:

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli úrok z prodlení:

- Za prodlení s placením faktur dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvního úroku z prodlení je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní úrok z prodlení oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

###### VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Konkrétní opravy komunikace – osazení geomříže budou provedeny na vozovce vyznačené sprejem nebo dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Do doby dosažení dohody o změně díla může zhotovitel provádění díla přerušit, čímž se přerušuje i stanovená doba splnění díla.

Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv provádět kontrolu prací.

Pokud objednatel zmaří provedení díla, z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o cenu neprovedených prací.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, která samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom    obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy č. 1 – cenové nabídky – položkového rozpočtu ze dne 08. 07. 2022.

Příloha Smlouvy o dílo: cenová nabídka – položkový rozpočet ze dne 08. 07. 2022.

Ve Zlíně dne 22. 07. 2022					V Jablunkově dne 21. 07. 2022

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

…………………………….. 	        	                         	……………………………..

#### Libor Lukáš					                     	Robert Kawulok