LIFE16 NAT/CZ/000639

Ministerstvo životního prostředí

03110/UL/22

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Akce: C4

**Část 1**

Zhotovitel (předávající)

Název: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.

Sídlo: Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou

IČO: 25013769, DIČ: CZ25013769

Zastoupený: Lumír Zima, jednatel

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IČO: 62933591

Zastoupený:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle objednávky č.: 02253/0053;

č.j.:S/03110/UL/22 (v rámci rámcové dohody č.j.:03686/SOPK/20) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 30. 5. 2022 (dále jen „Objednávka“).

Předmět podpory:

LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639

Tab. č. 1 Plochy určené k vyžínání

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **číslo plochy** | **PSK** | **plocha vyžínání (ha)** |
| 2 | 277Cle | 0,06 |
| 3 | 277Cld | 0,07 |
| 6 | 274E11 | 0,26 |
| 7 | 275Bla | 0,07 |
| 9, 10 | 273Blb/0b | 0,08 |
| 11 | 273B1C | 0,20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12, 13 | 272B0 | 0,24 |
| **Celkem (ha)** | **0,98** | |

Stručná charakteristika díla:

Provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Košťálov. Jedná se o:

Péče o sazenice odstraněním buřeně celoplošným vyžínáním nemotorovým nářadím nebo ručními motorovými stroji. První ožin proběhne v termínu od 1. 6. do 15. 7. 2022. Péče o sazenice bude zajištěna v PSK 277C1e (plocha č. 2), v PSK 277C1d (plocha č. 3), v PSK 274E11 (plocha č. 6), v PSK 275B1a (plocha č. 7), v PSK 273 B1b/0b (plocha č. 9, 10), v PSK 273 B1 c (plocha č. 11 - v horní části u vylepšovaných sazenic) a v PSK 272B0 (plocha č. 12, 13). Maximální výška vyžnutí je 20 cm nad úrovní terénu s důrazem na nepoškození stávající umělé a přirozené obnovy.

Zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 7. 7. 2022, že dílo

**bylo provedeno s následujícími výhradami: nebylo provedeno ožnutí sazenic na ploše č. 7, psk 275B1a (0,07 ha).**

**Cena za dílo byla zkrácena o neprovedenou část díla, objednatel takto provedené dílo přejímá.**

Seznam dokladů předaných objednateli:

Faktura

Objednatel doporučuje uvolnit částku 15 965,95 Kč vč. DPH za zhotovení díla.

V Litoměřicích dne 13. 7. 2022

**objednatel**

**zhotovitel**