- Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

Oprava vodovodu Želatovice

- I. Smluvní strany:

- Objednatel:                               Vodovody a kanalizace Přerov , a.s.

Šírava 482/21, Přerov 1 – Město, 750 02 Přerov

zastoupený: p. Michalem Záchou , předsedou představenstva

- IČO: 47674521

- DIČ: CZ47674521

- Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

- Tel:  581 299 111

- Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v

- v oddíle B , vložce č. 675

- Zhotovitel: 	VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Štěpánov Dolní 20

783 13

zastoupen: Ing Roman Papica, jednatel společnosti

ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

- IČO:  25371878

- DIČ:  CZ 25371878

- Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě V. Cena o dílo

Z důvodu méně a víceprací se mění celková cena za dílo a to :

Cena dle SoD                       14 881 073,-Kč bez DPH

Vícepráce                                   488 085,-Kč bez DPH

Méněpráce                                 547 476,-Kč bez DPH

Celková cena za dílo            14 821 682,- Kč bez DPH

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

Přílohy – položkový rozpočet

- Ve Štěpánově :  18.7.2022

- OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):		ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

___________________________________	_________________________________

p. Michal Zácha          	                Ing. Roman Papica

předseda představentstva      			jednatel  společnosti