DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/602 Velký Beranov ze dne 3. 5. 2022

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-12-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 27744 5 2208

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Skanska, a.s.

se sídlem:	Křižíkova 682/34a,	186 00	Praha	8	- Karlín

zastoupený:	Františkem Kincem,	oblastním	manažerem a

Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem;

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO:	26271303

DIČ:	CZ699004845

(dále jen „Zhotovitel)

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek II.

Změna smluvních podmínek

2.1. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, při této změně budou upravena množství jednotlivých prací na provedenou skutečnost.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla bez DPH | 4 174 419,02 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce | - 274 738,65 Kč |
| Vícepráce | + 149 933,17 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 4 049 613,54 Kč |
| 21% DPH | 850 418,84 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 4 900 032,38 Kč |

Článek III.

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu množství pro SO 101 II/602 H Velký Beranov - KSÚSV

- Změna soupisu množství pro SO 101.1 - II/602 H Velký Beranov - obec

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| V Jihlavě viz podpis | V Jihlavě viz podpis |
| --- | --- |

| František Kino, oblastní manažer | Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |

| Ivo Zemánek, vedoucí přípravář |  |
| --- | --- |

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název objektu: Číslo a název rozpočtu:

27744/OSA 2022 - II/602H Velký Beranov - ACO ZŘ -

SO 101 - II/602 H Velký Beranov - KSÚSV SO 101 - II/602 H Velký Beranov - KSÚSV

Změna soupisu množství č. 1

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | mj. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za mj. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 81 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 321,14912 | 320,11000 | -1,03912 | 1 093,80 | 351 272,91 | 350 136,32 | -1 136,59 | -0,32 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7 934,27250 | 7 991,50000 | 57,22750 | 18,00 | 142 816,91 | 143 847,00 | 1 030,10 | 0,72 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 7 556,45000 | 7 996,00000 | 439,55000 | 334,60 | 2 528 388,17 | 2 675 461,60 | 147 073,43 | 5,82 |
| 281 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 | 18,89112 | 2,25000 | -16,64112 | 7 077,70 | 133 705,68 | 15 924,83 | -117 780,86 | -88,09 |
| 304 | 577A1. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 1 234,00000 | 798,00000 | -436,00000 | 77,20 | 95 264,80 | 61 605,60 | -33 659,20 | -35,33 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 2 144,00000 | 350,00000 | -1 794,00000 | 30,00 | 64 320,00 | 10 500,00 | -53 820,00 | -83,68 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 2 144,00000 | 350,00000 | -1 794,00000 | 30,00 | 64 320,00 | 10 500,00 | -53 820,00 | -83,68 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 7 838,27250 | 7 996,00000 | 157,72750 | 11,60 | 90 923,96 | 92 753,60 | 1 829,64 | 2,01 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 3 471 012,43 | 3 360 728,95 | -110 283,48 | -3,18 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název objektu: Číslo a název rozpočtu:

27744/OSA 2022 - II/602H Velký Beranov - ACO ZŘ -

SO 101.1 - II/602 H Velký Beranov - obec SO 101.1 - II/602 H Velký Beranov - obec

Změna soupisu množství č. 2

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | mj. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za mj. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 304 | 577A1. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 185,00000 | 0,00000 | -185,00000 | 77,20 | 14 282,00 | 0,00 | -14 282,00 | -100,00 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 4,00000 | 0,00000 | -4,00000 | 30,00 | 120,00 | 0,00 | -120,00 | -100,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 4,00000 | 0,00000 | -4,00000 | 30,00 | 120,00 | 0,00 | -120,00 | -100,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 14 522,00 | 0,00 | -14 522,00 | -100,00 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele: