Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích

bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 300003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

adresa: nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

kontaktní osoba:  XXXXXXXXXXXXXXX, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven

telefon: XXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Romana Kloudová

se sídlem: Třešňovka 37 E, 252 62 Horoměřice

IČO: 67650848, DIČ:

bankovní spojení: XXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXX

číslo restaurátorské licence: 4282/98

tel.: XXXXXXXXXXX		e-mail: XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – na restaurování č. NPU 3002H1210019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a předpisy souvisejícími, mezi smluvními stranami

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to podle restaurátorského záměru zpracovaného dne 5. 11. 2021 a v souladu se závazným stanoviskem č.j. NPU-430/107364/2021 vydaným Městským úřadem v Českém Krumlově, kterým je provedení restaurátorských prací na níže specifikovaném předmětu restaurování:

- sametové panó s cotilliony ve vyřezávaném, hnědém rámu (inv. č. XXXXXXXXXX)

Článek III.

Cena díla, způsob platby

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla se navyšuje o 335.000,- Kč slovy: třistatřicetpěttisíc korun českých (zhotovitel není plátcem DPH). Důvodem je časová náročnost restaurování drobných mašliček, která nebyla odhadnutelná před vlastním započetím prací na restaurování předmětu, tj. nemohla být adekvátně naceněna práce v původní cenové nabídce. Vícepráce byly objednavatelem řádně objednavatelem odsouhlaseny.

Článek IV.

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

- Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do XX. XX. XXXX.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

Příloha:

Zdůvodnění víceprací

V Českých Budějovicích dne 18. 7. 2022				V Horoměřicích dne 31. 7. 2022

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					Ing. Romana Kloudová

ředitel NPÚ ÚPS ČB						restaurátorka