Smlouva o dílo

č: 3001H1220007

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003-60039011 / 0710

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel č. 1“)*

###### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** **Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX, investiční referent**

**Obec Pluhův Žďár**

IČ 00247260, DIČ CZ00247260

bankovní spojení: Komerční Banka, č. ú.: 35-9980560257/0100

Se sídlem: Pluhův Žďár 66, 378 24 Pluhův Žďár

zastoupený Ing. Petrem Nohavou, starostou obce Pluhův Žďár

***Doručovací adresa:***

*Obec Pluhův Žďár*

Pluhův Žďár 66

378 24 Pluhův Žďár

(dále jen „*objednatel č. 2“)*

###### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** **Ing. Petr Nohava, starosta obce**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Nohava, starosta obce**

(společně jen „objednatelé“)

**a**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČO: 47116901, DIČ: CZ47116901

je  právnickou osobou zřízenou podle Českého práva, a to obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen *„zhotovitel“)*

***Doručovací adresa:***

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4

150 56 Praha 5

###### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 06**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, vedoucí týmu D06 České Budějovice**

Výše uvedené strany se dohodly, že níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřou tuto smlouvu
o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními.

**Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení zadávacího řízení objednatelů, jako zadavatelů veřejné zakázky zadané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, v národním elektronickém nástroji na základě nabídky podané dne 6. 6. 2022 pod číslem N006/22/V00010586 a pod názvem Červená Lhota – vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka, návrh nového mostu a vozovky (dále jen jako „Veřejná zakázka“).
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k výkonu odborných činností ve výstavbě.

 Zhotovitel je právnickou osobou, která vykonává odborné činnosti ve výstavbě.

1. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustaveními zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je způsobilý provádět činnosti, které jsou předmětem
této smlouvy.Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svoji odpovědnost. K provedení díla je oprávněn využít činnost třetích osob, avšak za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel jako by činnost provedl sám. Zhotovitel odpovídá za to, že každá taková osoba, kterou pověří plněním činnosti dle této smlouvy je k takové činnosti způsobilá. Odměnu za podíl na plnění dle této smlouvy hradí takové osobě zhotovitel.
3. Objednatelé jsou právnickými osobami. Objednatel č. 1 je státní příspěvková organizace zřízená podle českého práva rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod č. j. 11617/2002. Objednatel na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s  nemovitým majetkem státu, kterým je

**NKP SZ Červená Lhota**

**II.**

**Předmět smlouvy – určení díla:**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí dílo **s názvem „Červená Lhota – vypracování PD na opravu hráze Zámeckého rybníka, návrh nového mostu a vozovky“.**

**Předmětem díla jsou:**

1. přípravné práce a průzkumy před samotným zpracováním projektové dokumentace bouracích prací**,**
2. projektová dokumentace bouracích prací,
3. **projektová dokumentace** ve stupni dokumentace pro stavební povolení v rozsahu  projektové dokumentace pro provádění stavby, se zapracováním požadavků plynoucích z povolení stavby a námitek účastníků řízení
4. **provádění projektových prací a zanesení změn do již vyhotovené projektové dokumentace, jejichž potřeba vyplynula z**e skutečného stavu zjištěného při realizaci stavebního díla a
5. vykonávat činnost autorského dozoru po dobu realizace stavby oprava hráze Zámeckého rybníka, stavba nového mostu a realizace nové vozovky.
6. Součástí díla je dále zajištění vydání stavebního povolení pro realizaci stavby (jednotlivých částí), které bude předáno objednatelům společně s projektovou dokumentací.
7. Součástí díla je také projednání a získání souhlasů jednotlivých účastníků řízení, závazných stanovisek pro stavební řízení, objednatelé se zavazují udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy. Předmětem díla je i jednání s třetími osobami a před orgány státní správy, která jsou nezbytná pro dosažení vydání stavebního povolení pro vodní dílo, spolupráce s koordinátorem BOZP v přípravě PD a realizaci až po vydání rozhodnutí s užíváním stavby.
8. Projektová dokumentace bude zhotovitelem zpracována v rozsahu a o obsahu odpovídajícím příslušnému právnímu předpisu (vyhlášce 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 405/2017 Sb. V platném znění:

a) projektová dokumentace pro odstranění stavby

b) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

c) projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby

Jednotlivé body budou obsahovat:

* + - A Průvodní zprávu
		- B Souhrnnou technickou zprávu
		- C Situační výkresy
		- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
		- podrobnost zpracování do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 1:20 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí)
		- projektová dokumentace musí být zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; výkaz výměr a soupis stavebních prací zpracované dle cenové soustavy (ÚRS,RTS, apod.). Rozpočet bude rozdělen na dvě části včetně vedlejších a ostatních nákladů, autorského dozoru projektanta a zastřešen jedním krycí listem. Projektová dokumentace, bude rozdělena na objekty, viz níže členění PD.
		- Statika
		- PBŘ
		- Řešení dopravní situace a značení
		- E Dokladovou část, která bude kromě jiného obsahovat kopie zápisů z konzultací rozpracovaného projektu s památkovým dohledem GnŘ, příslušných odborných složek a zástupcem obce Pluhův Žďár.

- Dokumentace pro stavební povolení: bude předána v 3 pare v papírové podobě + 2x CD [ve formátu PDF + tzv. “živé programy” (xls, dwg, doc, statické výpočty, apod. - všechny dokumenty)]. Rozpočet v xls nebo xlsx.

- Do projektu k provádění stavby budou zapracovány připomínky účastníků řízení.

- podrobnost zpracování do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 1:20 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí)

- Dokumentace bude předána v 10 pare v papírové podobě + 4x CD [ve formátu PDF + tzv. “živé programy” (xls, dwg, doc, statické výpočty, apod. - všechny dokumenty)]. Rozpočet v xls nebo xlsx nebude jen pro čtení!

d) Členění projektové dokumentace:

Objednatel č. 1 \_NPÚ:

* + - hráz + opěrné zdivo
		- vyzdění pilířů pro most
		- vozovka po hrázi

Objednatel č. 2 – Obec Pluhův Žďár :

* + - most

financování podkladů pro projekční práce budou hrazeny objednateli rovným dílem (geologický průzkum, geodetické zaměření, správní poplatky)

1. Každý z objednatelů přebírá samostatně svoji část projektové dokumentace.
2. Předmět díla bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci v rozsahu a obsahu stanoveném v jednotlivých přílohách vyhlášky 62/2013 Sb. a 169/2016 Sb.

a) PD musí řešit následující:

* + - aktuální hydrologické údaje QM, QN včetně průběhu a objemu TPV 100
		- geologický průzkum hráze Zámeckého rybníka a blízkého okolí s předpokládanými 6 kontrolními vrty (sond) s hloubkou min. 3 m pod úroveň původních základových výpustí předpoklad (9m vrty) s jejich posouzením (založení nové hráze a pilířů mostu, okolí historických výpustí).
		- geodetické zaměření Zámeckého rybníka a blízkého okolí
		- inženýring
		- odčerpání vody z oblasti, kterou nelze vypustit
		- vyhodnocení stavu dna
		- dendrologické vyhodnocení stavu lípy
		- zajištění přešetření kategorie vodního díla
		- hydrologické výpočty, návrh a úpravy přelivu a výpustí tak, aby byly v souladu se zajištěním bezpečnosti díla a současně i požadavků památkové ochrany
		- výpočty stability tělesa hráze
		- návrh sanace průsaků v horní části tělesa hráze – na základě zjištění z průzkumných vrtů
		- návrh zařízení staveniště a deponií
		- rekonstrukci břehových opěrných zdí v celé stávající délce
		- návrh opravy hráze 100 %, včetně odstranění historických výpustí
		- rozebrání a uložení výpustného zařízení včetně lávky
		- návrh nového prahu stavidel hrazeného bezpečnostního přelivu včetně snížení spodní úrovně dolní výpusti. Nová verze výpustné zařízení z pohledu zepředu, bude obdélníkového tvaru obložený pohledově kamenem. Vložení rezervní trubky pro odkanalizování zámku vlevo z pohledu od zámku φ300 mm.
		- návrh rozměru a tvaru česlí
		- výměna stavidlových rámů a uzávěrů
		- zavázání rekonstruovaných prvků do tělesa původní hráze a obnovu plné funkčnosti dotčené části hráze
		- rekonstrukci přemostění skalního koryta od bezpečnostního přelivu
		- snížení nivelity koruny hráze a návrh skladby nové vozovky na hrázi a blízkém okolí vzhledem ke snížení výšky hráze a mostu
		- nová mostní konstrukce: kombinace ocel – dřevo, dimenzováno na únosnost přejezdu jednoho vozidla o hmotnosti 23t (hasičské vozidlo)
		- odstranění stávajícího betonového prahu napříč skalním korytem od bezpečnostního přelivu, obnova původního profilu v místě
		- odstranění stávajícího betonového propustku s kokovou trubkou, včetně stávajícího kovového nosníku mostu
		- zajištění bezpečného přístupu na úroveň prahu stavidel hrazeného bezpečnostního přelivu
		- vozovka po hrázi
		- cesta do kádiště
		- vyspádování dna rybníka směrem k výpustnému zařízení
		- návrh tvaru česlí a jejich obsluha (přístup, čistění, vyhrazení)
		- oprava kamenného zdiva pod hrází
		- oplocení kolem koruny cesty + PD doprovodné výsadby) keře po obvodě hráze, 2 vstupní branky (vzdušná strana)
		- PD řešení dopravní situace a značení
		- demontáž a zpětná montáž kamenných pilířů s dřevěným hrazením na hrázi (podél silnice= zábradlí)
		- Havarijní plán
		- Povodňový plán
		- Manipulační řád
		- Projednání stavu odběrného místa zařízení s majitelkou MVE
		- Zatěsnění potrubí pro MVE
		- V PD věnovat odstavec přípravným pracím před napouštěním rybníka a náležitosti potřebné (např.: před napuštěním vodního díla odstranění veškeré vegetace na dně rybníka, rozhrnutí lokálních sedimentů, tak aby bylo dno vyspádováno a ošetření dna vhodným způsobem, povápnění, vápněn, apod.)
1. Předmětem této smlouvy o dílo je i závazek zhotovitele zajistit pro objednatele autorský dozor po celou dobu trvání stavby, k níž zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci dle této smlouvy. Činnost autorského dozoru zahájí zhotovitel po obdržení výzvy jednoho z objednatelů. Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 25 KD, z toho financuje 18 KD NPÚ, 7 KD hradí obec Pluhův Žďár. Pro případnou změnu počtu KD musí být objektivní důvody, odsouhlasené objednateli a uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

Autorský dozor zajistí zhotovitel v minimálním rozsahu:

* + - účast na veřejnoprávních řízeních s dotčenými orgány
		- zabezpečení souladu realizované stavby s projektovou dokumentací, soulad s podmínkami výstavby a zachování předepsaného postupu realizace stavby
		- povolování a návrh případných řešení případných změn v technickém řešení stavby, změny použitých materiálů
		- povolování a schvalování případných úprav a odchylek od schváleného projektu
		- účast na kontrolních dnech
		- zjišťování nedostatků a návrhy na způsob a postup jejich odstranění
		- zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku
		- poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci
1. Každý z objednatelů se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu díla ve výši
a způsobem stanoveným touto smlouvou.
2. Dílo bude zpracováno tak, aby vyhovovalo zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, všem příslušným a platným normám a všeobecně závazným technickým požadavkům.
3. Zhotovitel se bude řídit výchozími dohodnutými podklady, dále pokyny objednatele poskytnutými oprávněnými pracovníky objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednatelů způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách podkladů předaných mu objednatelem.
5. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek uvedených v zadávací dokumentaci, jejím případné doplnění nebo rozpočtu a také dohodnuté změny. Současně jsou předmětem díla
i položky výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace mohl nebo měl vědět, že provedení takových dodávek je pro řádné a kvalitní zhotovení díla potřebné.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných pro realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a zadávací dokumentací a považuje je za bezvadné a dostatečné pro realizaci této smlouvy.
7. V případě neúčasti prohlídky místa prováděných projekčních prací, nebude možné nárokovat doplňující podklady či průzkumy včetně finančních nároků k nim příslušných. Nelze vymáhat ani „marné práce“.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem následujících podkladů nezbytných pro realizaci díla:

a) Záměr objednatelů

b) Zaměření

c) posudky

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že součástí zadávací dokumentace byly i podklady specifikované v odst. 15 tohoto článku a že se s těmito dokumenty seznámil a má je k dispozici v elektronické podobě.
3. Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude předáno způsobilé  sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.
4. Projektová dokumentace vozovky po hrázi je zpracována za účelem snížení výšky hráze (cca o 30 cm povrch vozovky bude určen nejpozději před podpisem smlouvy.

**III.**

**Lhůty plnění díla a provedení díla**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
2. zahájení prací: ihned po uveřejnění v registru smluv.
3. dokončení a předání předmětu díla: do 6 měsíců od podpisu smlouvy
4. PD pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby do 3 měsíců od podpisu smlouvy
5. Zapracování podmínek z řízení do 6 měsíců od podpisu smlouvy
6. položkový rozpočet a výkaz výměr bude předán do 3 měsíců od podpisu smlouvy
7. položkový rozpočet a výkaz výměr bude předán v případě zásadních změn ze stavebního řízení do 6 měsíců od podpisu smlouvy
8. AD po celou dobu realizace stavby
9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo nebo jeho část před termíny sjednanými v odst. 2 tohoto článku. V případě, že zhotovitel provede dílo v dřívějším termínu, vyzve písemně objednatele k jeho převzetí, a to alespoň ve lhůtě 5 pracovních dnů před termínem, který k předání díla určí.
10. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatelů rozpracované dílo a přehled administrativních úkonů spojených se zpracováním PD.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 10 listinných vyhotoveních a na 4 datových nosičích (ve formátu pdf a v tzv. živých formátech doc, xls, dwg, statické výpočty, apod. – všechny dokumenty).
12. V projektové dokumentaci budou zřetelně vyznačeny prvky konstrukcí k opravě, k případným demontážím, bourání, výměně, a to v celé ploše pohledů, půdorysů a řezů; nepřípustné je zjednodušené znázornění a odkazy na tabulky, apod.
13. Při zpracování projektové dokumentace je nutná konzultace s orgány památkové péče
a památkovým dohledem, zástupci obce Pluhův Žďár a koordinátorem pro přípravu akce. Jednání bude probíhat na státním zámku Červená Lhota, nebo na Obecním úřadě Pluhův Žďár.
14. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele.

**IV.**

**Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1.Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednatelům.

2**.** Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

1. Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí),
k němuž objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.
2. Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde
v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla mít platně uzavřenou pojistnou smlouvu ve výši pojistného plnění min. 100% hodnoty zakázky.

**V.**

**Licenční ujednání**

1. Zhotovitel poskytuje objednatelům k předmětu této smlouvy výhradní licenci s oprávněním k výkonu práva bezúplatného užívání licence v rozsahu licenčních podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Objednatelé jsou oprávněni licenci nevyužít. Objednatelé jsou oprávněni upravit nebo měnit výše popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu tohoto autorského díla.
3. Objednatelé jsou oprávněni v rámci poskytnuté licence užít autorské dílo zejména k:
4. ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to
5. k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí,
6. ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení,
7. pro zhotovení dokumentace pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby,
8. pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby, jakožto rozmnoženiny autorského díla,
9. pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,
10. nebo dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy,
11. užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách

či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoli nosiči nebo maketě,

1. k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbu samou, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím autora, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.
2. Objednatelé jsou oprávněni užívat dílo nekomerčním způsobem v souladu se zákonem a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Objednatelé jsou oprávněni přenechat či umožnit užití nehmotného majetku jako informace i jiným fyzickým nebo právnickým osobám, objednatelé jsou povinni vždy uvést informace o tom, že zhotovitel je autorem díla.
3. Pokud zhotovitel odmítne provedení činností podle čl. I. odst. 1 písm. d) jsou objednatelé oprávněni zajistit tuto činnost jiným projektantem.

**VI.**

**Cena díla**

1. Na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení smluvní strany mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy a činí částku v českých korunách ve výši: 918.200,- Kč bez DPH (**celková cena za projektovou dokumentaci**) blíže specifikované odstavci II. – Předmět smlouvy – určení díla bod 6 a v cenové nabídce

Objednatel NPÚ:

* Hráz + opěrné zdivo
* vyzdění pilířů pro most
* vozovka po hrázi

513.200,- Kč bez DPH

(slovy: pětsettřinácttisícdvěstě korun českých bez DPH)

Objednatel obec Pluhův Žďár:

* most

405.000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřistapěttisíc korun českých bez DPH)

Tato stanovená cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje všechny složky ceny, daně a poplatky podle zákona o cenách.

1. Cenu za podklady pro projektové práce (geologický průzkum, správní poplatky, geodetické zaměření) bude zhotovitel účtovat každému objednateli ve výši 50 %. Další průzkumy budou hrazeny NPÚ.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi skutečnostmi a podmínkami, které měl a mohl při své odbornosti předpokládat, a které mohou mít vliv na cenovou nabídku – cenu předmětu smlouvy. Tyto skutečnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do cenové nabídky.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny v důsledku chybného, nepřesného nebo neúplného ocenění, jelikož povinností zhotovitele bylo před zpracováním cenové nabídky prověřit správnost a úplnost všech předložených dokladů a odborné posouzení všech skutečností a podmínek s realizací díla souvisejících.
4. DPH se připočítává v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude toto předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány v souladu s příslušným ustanovením platných právních předpisů. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
7. Úhrada faktur předložených NPÚ, bude hrazena z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury. Obec Pluhův Žďár bude akci financovat z rozpočtu obce.

**VII.**

**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla za PD nebude uhrazena formou dílčích faktur zhotovitele.
2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasené, dokončené projektové dokumentaci jednotlivých částí (NPÚ nebo obec Pluhův Žďár), které byly převzaty.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla za autorský dozor bude uhrazena formou dílčích faktur zhotovitele.

Odměnu za realizaci autorského dozoru v celkové výši bez DPH:

1. Objednatel NPÚ: 117.000,- Kč
* Hráz + opěrné zdivo
* vyzdění pilířů pro most
* vozovka na hrázi
1. Objednatel obec Pluhův Žďár: 45.500,- Kč
* most

bude zhotovitel účtovat objednateli po částech vždy po dokončení všech úkonů souvisejících s jednotlivými kontrolními dny na stavbě. Předpokládá se celkem 25 jednání na zámku Červená Lhota (kontrolních dnech, mimořádných KD, nebo jednáních svolaných investorem, odborném dohledu a technické pomoci při provádění stavby, případně v dalších činnostech koncepční povahy, dle potřeb a požadavků objednatelů), a to vždy pouze na základě písemného vyzvání objednatelem, postačí výzva jednoho objednatele. Vždy musí být z tohoto jednání proveden zápis, aby bylo možné toto jednání uhradit. Fakturace bude čtvrtletně, výše fakturované částky bude stanovena z počtu jednání na zámku Červená Lhota za toto období, rozdělená dle výše uvedeného dělení. Po vyčerpání maximální celkové částky již zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení účasti na žádném kontrolním dni, který se uskuteční nad rámec předpokládaného počtu kontrolních dní. Faktura pro most, bude předložena k zaplacení obci Pluhův Žďár, ostatní fakturace bude předložena zástupcům NPÚ.

1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
2. Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě výkazu provedených prací, který bude podepsán oprávněným zástupcem objednatele.

Splatnost faktury je 40 dní ode dne jejího prokazatelného doručení jednotlivým objednatelům.

**Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:**

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

***Jako konečný příjemce* bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Tato adresa je zároveň adresou doručovací.**

nebo

**Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:**

*Obec Pluhův Žďár*

Pluhův Žďár 66

378 24 Pluhův Žďár

**Tato adresa je zároveň adresou doručovací.**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 nefinancuje provedení díla ze svého rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli č. 1 součinnost nezbytnou pro čerpání dotace MK. Zhotovitel bere na vědomí, že se v době realizace této smlouvy mohou změnit podmínky pro čerpání dotace a objednatel bude nucen přizpůsobit rozsah díla novým podmínkám. V takovém případě nemá zhotovitel na náhradu jiných nákladů než jsou skutečně vynaložené a prokázané náklady a odměnu za realizovanou část díla.
2. Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně.
3. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

**VIII.**

### Záruky a odpovědnost za vady a za škodu

1. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených existujícími předpisy a sjednanými standardy bez ohledu na jejich formální platnost (a to i doporučenými).
2. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednatelům nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

**IX.**

**Zhotovení díla, předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo bez vad a nedodělků, v celém rozsahu pro oba objednatele ve stanovené lhůtě. V případě pozdějšího předání dokumentace jednomu z objednatelů automaticky se rozumí nesplnění podmínek pro oba objednatele a tím plynoucí pokuty.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatelé jsou pak povinní nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.
4. Objednatelé nejsou povinni převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání užívání díla k určenému účelu. Jestliže některý z objednatelů odmítne převzetí díla, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v Protokolu o předání díla a po vyklizení místa plnění.
6. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na adresy, uvedené v čl. I. této smlouvy, není–li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li zásilku doporučenou doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena do 5 dnů po jejím podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl. Smluvní strany se dohodly, že elektronické adresy určené pro komunikaci v otázkách této smlouvy jsou:

Objednatel: XXXXXXXXXXX

Zhotovitel: XXXXXXXXXX

**X.**

**Práva a povinnosti zhotovitele**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
	2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost díla. Pokud bude v průběhu realizace stavby zjištěn v projektové dokumentaci nedostatek (např. chybný výkaz výměr, neřešené části atd.) zavazuje se zhotovitel doplnit projektovou dokumentaci bezodkladně na svoje náklady.
	3. Pokud vzniknou při realizaci díla vícenáklady způsobené prokazatelně vadou projektové dokumentace pro provádění stavby (např. chybný či neúplný výkaz výměr) zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu, jejíž výše je závislá na výši vzniklých vícenákladů, a to takto:
1. vadou projektu vznikly vícenáklady přesahující 10 % hodnoty díla a nepřekračující 40% hodnoty díla, zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % vzniklých vícenákladů
2. vadou projektu vznikly vícenáklady přesahující 40 % hodnoty díla, zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 25 % vzniklých vícenákladů
	1. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt, pro který je projektová dokumentace zpracovávána je národní kulturní památkou a veškeré práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen si při provádění činnosti počínat tak, aby národní kulturní památku SZ Červená Lhota nepoškodil nebo neohrozil.
	2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit vybavení nezbytné pro splnění této smlouvy.
	3. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
	4. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli
	a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
	5. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracovávání díla předkládat dílo ke kontrole, k vyjádření
	a případným připomínkám objednateli. Smluvní strany si mohou v době plnění této smlouvy určit termíny, kdy zhotovitel předloží dílo objednateli ke kontrole. Toto ujednání nijak neomezuje právo objednatele provést kontrolu prováděného díla kdykoli podle svého uvážení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost, aby objednatel mohl provést kontrolu díla.
	6. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u sebe a svých pracovníků.
	7. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí. O převzetí bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
	8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost
	o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
	9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

XI.
Práva a povinnosti objednatelů

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě.

2. Objednatelé se zavazují poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.

3. Objednatelé mají právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednatelům nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.

1. Objednatel se zavazuje převzít dílo po částech, tak jak budou dokončeny jeho jednotlivé etapy a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu jednotlivé etapy.

5. Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatelé si vyhrazují právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

**XII.**

**Smluvní pokuty**

1. Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy uhradí zhotovitel objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. Dílo se vždy považuje za dokončené převzetím objednatelem do užívání.
2. Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do doby úplného odstranění vady.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. X. odst. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky
na náhradu škody.
5. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestli-že se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.

**XIII.**

**Odstoupení od smlouvy**

##### 1.Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se vždy považuje:

a) prodlení s prováděním díla, nebo jakékoli jeho jednotlivé etapy o dobu delší než 30 dní,

b) přerušení prací na dobu delší 10 dní, neplatí v případě, kdy zhotovitel čeká na vyjádření odborného orgánu památkové péče, dojde k přerušení na základě požadavku objednatele nebo jeho nečinností při žádosti zhotovitele o součinnost nebo kdy objednatel neuhradí dílčí fakturu,

c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla,

d) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil národní kulturní památku SZ Červená Lhota,

e) jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.

2. Odstoupením od smlouvy jednoho z objednatelů automaticky odstupuje i druhý objednavatel.

3.Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 60 ti dnů po schválení rozpočtu oznámí zhotoviteli, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Zhotovitel tuto skutečnost bere podpisem smlouvy na vědomí a respektuje.

4.Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit:

a)v případěporušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 kalendářních dnů,

b)v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

 Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. Všechny tyto práce musí být řádně doloženy.

 V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 30 - ti dnů ode dne jejich vyúčtování.

**XIV.**

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o patnácti stranách s platností originálu
v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž tři obdrží objednatel (2x NPÚ, 1x Obec Pluhův Žďár) a jedno zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
3. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2031.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v čl. II odst. 12.

1. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky.
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
6. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

 Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 3. 8. 2022 V Pluhově Žďáru dne 23. 6. 2022

 …………………………………. ………………………………….

 Objednatel Objednatel

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. Ing. Petr Nohava

 ředitel starosta

 V Praze dne 23. 6. 2022

 ………………………………….

 Zhotovitel

 XXXXXXXXXXXXXXX

 ředitel divize 06