# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ………………

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

# Smluvní strany

1. Objednatel:

# Název:					Lesy města Olomouce, a.s.

Sídlo:				  	Lomená 177/4, 779 00 Olomouc – Neředín

Bankovní spojení:

IČO:				         	28633032

DIČ:				       	CZ28633032

Zastoupena:

- ve věcech smluvních:		Ing. David Janásek, Eva Kolářová, DipMgmt.

zapsaná v obchodním rejstříku 	B 10156 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:	Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo:					U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Bankovní spojení:

IČO:					00220078

DIČ:					CZ00220078

ID datové schránky:			nd36mfh

Zastoupena:

- ve věcech smluvních:		Ing. Petr Marčák - jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně Oddíl C vložka 335

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě dohody dodatek č. 1 k zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Zadržování vody v lese – Dalov“ – Projektová dokumentace II.“ smlouvu o dílo následujícího znění (dále také „smlouva“ nebo „SOD“ nebo „smlouva o dílo“):

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze smlouvy o dílo ze dne 3.8.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku ve formě Dodatku č.1 ke smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Na základě koordinační schůzky dochází ke změnám v bodě II. Předmět a účel smlouvy, a to sloučení předmětu díla písm. a) a b), kdy bude zpracována podrobná projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení, dále ke změnám v bodě II. Doba a místo plnění a bodě V. Cena a platební podmínky

- Výše uvedená smlouva o dílo se na základě dohody obou smluvních stran upravuje v následujících bodech:

# Bod II. Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:

- písmeno ab) zpracování podrobné projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení dle odpovídající přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v platném znění, a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby (výkaz výměr, a to jak oceněný, tak i slepý),

- písm. c): inženýrské činnosti (zajištění pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru včetně souvisejících úkonů, a to tak, aby realizace vlastní stavby mohla započít v souladu s obecně závaznými právními předpisy),

- písm. d): činnosti autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 25 h, kdy výkon autorského dozoru bude probíhat na základě výzvy objednatele a bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin.

(to vše dále jako „dílo“) pro zadržování vody v lokalitě Dalov (dále také jako „stavba“).

# Bod III. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- písmene ab) kdy zpracování podrobné projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Dokumentace pro sloučené řízení bude v rozsahu prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, ve lhůtě do 210 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran;

- písm. c): provedení inženýrských činností (zajištění souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru včetně souvisejících úkonů, a to tak, aby realizace vlastní stavby mohla započít v souladu s obecně závaznými právními předpisy);

- písm.  d): provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby v předpokládaném rozsahu 25 h na základě výzvy objednatele a dle skutečně odpracovaných hodin, k níž zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokumentaci tak, jak je popsáno v ust. čl. IV., odst. 11. této smlouvy.

# Bod V. Cena a platební podmínky

- Cena za provedení díla v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena jako cena pevná a vychází z cenové nabídky zhotovitele, podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy:

- písm. ab) cena za dokumentaci pro sloučené územní a stavební povolení

  - za projektovou přípravu (Geodetické zaměření, průzkumy, ČHMU, požadované rozbory) ve výši 133 000,- Kč bez DPH (slovy: jednostotřicettřitisíc korun českých) bude fakturováno na základě předávacího protokolu.

  - za zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení v rozsahu prováděcí projektové dokumentace a podkladů pro realizaci stavby a pro výběr dodavatele stavby, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého cenu ve výši 293 000,-  Kč bez DPH (slovy: dvěstědevadesáttřitisíc korun českých),

- písm. c) za inženýrskou činnost

  - pro zajištění vydání pravomocného územního a stavebního povolení cenu ve výši 30 000,- Kč bez DPH (slovy: třicettisíc korun českých) po nabytí právní moci daného rozhodnutí.

- písm. d) za činnost autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 25 h ve výši 27 500,-  Kč bez DPH (slovy: dvacetsedmtisícpětset korun českých) s hodinovou sazbou ve výši 1 100,- Kč/hod bez DPH (slovy: jedentisícsto korun českých) na základě výzvy objednatele. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě oboustranně podepsaného soupisu prací a hodin.

Celková cena za provedení díla činí 483 500,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistaosmdesáttřitisícpětset korun českých).

DPH ve výši 21 % činí 101 535,-  Kč (slovy: stojednatisícpětsettřicetpět korun českých).

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí 585 035,- Kč (slovy: pětsetosmdesátpěttisíctřicetpět korun českých).

V případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost přiznat a zaplatit daň objednatel na základě zákonného sdělení od zhotovitele.

- Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena, kromě přiměřeného zisku zhotovitele, obsahuje všechny poplatky a veškeré další náklady zajišťující řádné plnění díla, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této smlouvě, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

- Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

- Cena za provedení díla (resp. jeho částí) bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňových dokladů – faktur, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. smlouvy, a to následujícím způsobem:

- Cena díla za dodání geometrického zaměření, průzkumů, ČHMU a rozporů dle ust. čl. V., odst. 2. písm. a) této smlouvy bude zhotovitelem fakturována po řádném a včasném předání a převzetí části díla, tj. po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného oběma smluvními stranami.

- Cena díla za zpracování podrobné dokumentace pro sloučení územní a stavební povolení v rozsahu prováděcí projektové dokumentace a podkladů pro výběr dodavatele stavby a pro realizaci stavby, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého) dle ust. čl. V., odst. 2. písm.  b) této smlouvy bude zhotovitelem fakturována po řádném a včasném předání a převzetí této části díla, tj. po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí předmětu plnění podepsaného oběma smluvními stranami.

- Cena díla za provedení inženýrských činností dle ust. čl. V., odst. 2. písm. c) smlouvy bude zhotovitelem fakturována po doručení pravomocného územního rozhodnutí a dále po doručení pravomocného stavebního rozhodnutí.

- Cena díla za činnost autorského dozoru dle ust. čl. V., odst. 2. písm. d) smlouvy bude zhotovitelem fakturována dle skutečně provedených hodin po výzvě objednatele. Přílohou faktury musí být kopie potvrzeného seznamu provedených činností a časové vyčíslení skutečně poskytnutého výkonu autorského dozoru podepsaný oběma smluvními stranami.

# Závěrečná ustanovení

# Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k jednání za smluvní strany.

# Pro případ, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, popř. bude považováno za zdánlivé, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

# Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

# Ukáže-li se některé z ustanovení tohoto dodatku zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

# Dodatek č. 1  je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

# Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1  před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

# Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne:				                              V Brně dne:

……………………………………………		    …………………………………………

objednatel                                                                zhotovitel

Ing. David Janásek,                                                 Ing. Petr Marčák, jednatel

……………………………………………

objednatel

Eva Kolářová, DipMgmt