### Př. 2 - C:\Users\stepanek\Desktop\DAVID\mpocff.pngVĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: **FX03030094**

Název projektu (CZ): Zavedení automatizace výrobního procesu a efektivního skladového

 hospodářství

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa****a****podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2021 |
| 1.1 | Definování požadavků a parametrů inovace | 12/2021 |
| 1.2 | Výběr dodavatele a pořízení SW pro řízení skladu | 08/2022 |
| 1.3 | Výběr dodavatele a pořízení drobného majetku pro využívání skladového systému | 08/2022 |
| 1.4 | Výběr dodavatele a pořízení technologie přesného zaměřování a licence pro CNC stroje | 08/2022 |
| 1.5 | Příprava technického zázemí a pořízení materiálu pro regálový systém skladu hran | 12/2021 |
| 1.6 | Zahájení implementace SW | 12/2021 |
| rok 2022 |
| 1.2 | Výběr dodavatele a pořízení SW pro řízení skladu | 08/2022 |
| 1.3 | Výběr dodavatele a pořízení drobného majetku pro využívání skladového systému | 08/2022 |
| 1.4 | Výběr dodavatele a pořízení technologie přesného zaměřování a licence pro CNC stroje | 08/2022 |
| 2.1 | Implementace SW včetně potřebného vývoje | 08/2022 |
| 2.2 | Implementace zaměřovací technologie včetně potřebného vývoje (automatizace vstupů do kreslení, automatizace výstupů z kreslení do strojů) a změna interních postupů ve výrobě | 08/2022 |
| 3.1 | Vyhodnocení a revize změn a postupů – další kroky zlepšení | 12/2022 |
| 3.2 | Dosažení trvalé změny v interních procesech společnosti | 12/2022 |
| 3.3 | Zkušební provoz zavedené inovace | 12/2022 |