Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1935/MO/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________

- Čl. I. 		Smluvní strany

| - Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: Oprávněný k podpisu: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru technických služeb |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

| - Zhotovitel: | Ing. Josef Novotný |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | U Dvora 11, 586 00 Jihlava |
| Číslo účtu: | 908638514/0600 |
| IČO: | 32004401 |
| DIČ: | CZ6701116026 |

(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:

za objednatele: 	pověřený pracovník vodohospodářského oddělení, odboru technických služeb, Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: 	Ing. Josef Novotný, hlavní projektant

- Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1935/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování pasportizace na akci „Pasportizace kanalizace místní části Antonínův Důl a Červený Kříž města Jihlavy“.

- Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu z důvodu nutnosti doplnění průzkumu dešťové kanalizace vzhledem k důsledkům srážkových událostí za měsíc červen 2022.

- Čl. 	III. Termíny plnění

- Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Termíny plnění, odst. III. 1.2. takto:

1.2. Lhůta dokončení pasportu:

do termínu 16. 9. 2022

Uvedená lhůta nevylučuje možnost dřívějšího plnění.

- Čl. V. 	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne: 3. 8. 2022	V Jihlavě dne:	 27. 7. 2022

……………………………………………				……………………………………………….

Za objednatele					                         Za zhotovitele

Ing. Michal Horňák				                         Ing. Josef Novotný

vedoucí odboru technických služeb