Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci stavby „Kunětička, Supíkovice“, uzavřené dne 14.11.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku	Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	Sdružení Kunětička - Supíkovice

sídlo 	Holasická 1632/57a, 747 05  Opava

Vedoucí člen sdružení	POHL cz, a.s.  o.z. Opava

sídlo	Holasická 1632/57a, 747 05 Opava

IČO:	25606468

Zápis v obchodním rejstříku	Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4934

Druhý člen sdružení	IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

sídlo	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO:	25869523

Zápis v obchodním rejstříku	Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2419.

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.1 a 8.2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění poslední odstavec následovně:

Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31.10.2014, dílčí termín dokončení stavební části díla je nejpozději do 30.9.2014.

čl. 7. Cena díla a fakturace - v bodě 7.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH činí 	5 490 648,73 Kč

Cena méněprací bez DPH 	- 369 100,80 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH 	279 589,67 Kč

Cena dodatečných prací povodňové škody bez DPH 	615 326,42 Kč

Nová celková cena bez DPH	6 016 464,02 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (Rozpočet).

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti

za objednatele:						za zhotovitele:

V Ostravě dne						V Opavě dne

…………………………………………..			………..……………………………..

Ing. Miroslav Krajíček					        Jan Fleischer, MBA

generální ředitel					zplnomocněný zástupce sdružení