Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na veřejnou zakázku nazvanou „VHL – rekonstrukce nákladních výtahů 100 kg a 1000 kg“ uzavřenou dne 24. 6. 2022  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	KONE, a.s.

sídlo 	Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO:	00176842

DIČ:	CZ00176842

Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 775

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - bod 7.1. se ruší a nově zní takto:

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

| Nový nákladní výtah s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob |  | cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení vč. požárně bezpečnostního řešení stavby (dále DSP). | 20.000,- Kč |
| 2. | Projednání DSP (vyjádření záchranného hasičského sboru, ostatní projednání pro potřeby vydání stavebního povolení). | 1.000,- Kč |
| 3. | Vyřízení stavebního povolení (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů). | 5.000,- Kč |
| 4. | Realizační projektová dokumentace technologie a výtahové šachty (vč. statického posouzení únosnosti podlahy strojovny). | 5.000,- Kč |
| 5. | Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. likvidace vzniklých odpadů. | 25.000,- Kč |
| 6. | Autorský dozor. | 1.000,- Kč |
| 7. | Dodávka nového nákladního výtahu s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob, vč. dopravy na stavbu. | 710.000,- Kč |
| 8. | Kompletní montáž mechanických částí, pohonu, šachetních dveří. | 60.000,- Kč |
| 9. | Elektroinstalace v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.2 písm. d) smlouvy. | 20.000,- Kč |
| 10. | Zednické práce: kompletní vybourání šachetních dveří vč. usazení nových dveří a kompletního zapravení, vybourání podesty pod výtahovým strojem a podesty pod nárazníkem, kompletní vylíčení šachty a strojovny, vybetonování prahu před šachetními dveřmi, nové otvory pro lana. | 60.000,- Kč |
| 11. | Natěračské práce: nátěr vystrojení v šachtě výtahu. | 5.000,- Kč |
| 12. | Ostatní: likvidace odpadů vzniklých při demontáži stávajícího výtahu a při provádění prací pro úpravu stávajících konstrukcí před osazením výtahu novým; zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště; výpomocné práce (při přesunu klece a těžších dílů z auta, doprava); zaškolení obsluhy. | 8.000,- Kč |
| 13. | Vyřízení závěrečné kolaudace (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů), zprovoznění výtahu. | 5.000,- Kč |
| Cena celkem za nový nákladní výtah s nosností 1000 kg s možnou dopravou osob |  | 925.000,- Kč |

| Nový nákladní výtah s nosností 100 kg |  | cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení vč. požárně bezpečnostního řešení stavby (dále DSP). | 10.000,- Kč |
| 2. | Projednání DSP (vyjádření záchranného hasičského sboru, ostatní projednání pro potřeby vydání stavebního povolení). | 1.000,- Kč |
| 3. | Vyřízení stavebního povolení (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů). | 1.000,- Kč |
| 4. | Realizační projektová dokumentace technologie a výtahové šachty (vč. statického posouzení únosnosti podlahy strojovny). | 1.000,- Kč |
| 5. | Autorský dozor. | 1.000,- Kč |
| 6. | Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. likvidace vzniklých odpadů. | 16.000,- Kč |
| 7. | Dodávka nového nákladního výtahu s nosností 100 kg, vč. dopravy na stavbu (dodání 3 ks šachetních dveří – stupeň požární odolnosti EW 60 DP1) | 310.000,- Kč |
| 8. | Kompletní montáž mechanických částí, pohonu, šachetních dveří. | 40.000,- Kč |
| 9. | Elektroinstalace v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.2 písm. d) smlouvy. | 5.000,- Kč |
| 10. | Zednické práce: kompletní vybourání šachetních dveří vč. usazení nových dveří a kompletního zapravení, vybourání podesty pod výtahovým strojem a podesty pod nárazníkem, kompletní vylíčení šachty a strojovny, vybetonování prahu před šachetními dveřmi, nové otvory pro lana | 30.000,- Kč |
| 11. | Natěračské práce: nátěr vystrojení v šachtě výtahu | 3.000,- Kč |
| 12. | Ostatní: likvidace odpadů vzniklých při demontáži stávajícího výtahu a při provádění prací pro úpravu stávajících konstrukcí před osazením výtahu novým; zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště; výpomocné práce (při přesunu klece a těžších dílů z auta, doprava); zaškolení obsluhy. | 5.000,- Kč |
| 13. | Vyřízení závěrečné kolaudace (podání žádosti vč. následného doplnění požadovaných podkladů), zprovoznění výtahu. | 5.000,- Kč |
| Cena celkem za nový nákladní výtah s nosností 100 kg |  | 428.000,- Kč |

- Celková cena bez DPH činí 1.353.000,- Kč.

- Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.

- Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

- Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Ostravě dne 26.7.2022	V Ostravě dne  28.7.2022

- xxx		xxx

- ______________________________	________________________________

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel	obchodní vedoucí KONE a.s.

- na základě plné moci