DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, sp. zn. SPR 3/2021

uzavřený podle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Nejvyšší soud

se sídlem:		Burešova 571/20, Brno, PSČ 602 00

IČO:			48510190

DIČ: 			CZ48510190

zastoupená: 		JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

se sídlem:		Mladých Běchovic 2, Běchovice, Praha 9, PSČ 190 11

zapsána:		u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 363932

IČO:			60753013

DIČ:			CZ60753013

zastoupená:		Ing. Nikolasem Hykolli, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2022 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce jednacího sálu v budově Nejvyššího soudu včetně souvisejících dodávek (dále jen „dílo“).

S odkazem na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a čl. 11. 8 zadávací dokumentace ze dne 25. 11. 2021 prodlužují dobu provedení díla.

II.

Předmět dodatku

- Mění se čl. IV odst. 1 Smlouvy, který zní nově takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy tak, že bezodkladně po uzavření Smlouvy zahájí zhotovování díla. Zhotovitel je povinen dílo provést, tj. dokončit jej a předat objednateli nejpozději dne 14. 9. 2022.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy včetně jejích příloh, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.

- Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 2 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 						V Brně dne

Objednatel:						Zhotovitel:

_______________________				_________________________

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.				Ing. Nikolas Hykolli

předseda soudu					jednatel