Smluvní strany:

**Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace**

se sídlem: nám. Husovo nám. 87, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou muzea

IČ: 00065293

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**DRAGON PRESS s.r.o.**

se sídlem **Dukelská 288, Klatovy II, 339 01 Klatovy**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Plzni**

zastoupená **Dušanem Matějkou**, jednatelem

Bankovní spojení: **xxxxx**

Číslo účtu: **xxxxx**

IČO: **18237401**

DIČ: **CZ18237401**

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**")

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

**SMLOUVU O DÍLO**

Evidenční číslo smlouvy dle evidence Objednatele: 301/00065293/2022

Evidenční číslo smlouvy dle evidence Zhotovitele: 2022/05

**I. Základní ustanovení**

1. Na základě veřejné zakázky malého rozsahu názvem „**Výroba, dodávka a instalace výstavních prvků výstavy „*Český kras a jeho lidé***“ vyhlášené Muzeem Českého krasu, příspěvkovou organizací dne 19. 7. 2022 byla vybrána nabídka Zhotovitele jako vítězná.
2. Účelem této smlouvy je zajištění výroby, dodávky a instalace výstavních prvků muzejní výstavy zaměřené na specifickou prezentaci oblasti Českého krasu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance prodávajícího či jeho poddodavatele.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Objednatele.

**II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady, řádně a včas **výrobu, dodávku a instalaci výstavních prvků/mobiliáře výstavy včetně montážních a grafických prací** do prostor Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace, podle své nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. I. této smlouvy. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci předmětné veřejné zakázky je součástí dokumentace k provedené veřejné zakázce.
2. Předmětem smlouvy je:
* **Výroba a instalace výstavního mobiliáře dle dodaných podkladů pro výrobu,**
* **Výroba a instalace výstavní grafiky dle dodaných podkladů pro výrobu, na základě Objednatelem dodaných tiskových souborů.**
1. Rozsah prací a dodávek (dále jen „dílo“) je specifikován v „**Podrobné charakteristice, množství a druhu mobiliáře a rozsahu grafiky a dalších požadavků“** dle Příloh č. 6 - 8 Výzvy. Podrobná charakteristika, množství a druh mobiliáře a rozsah grafiky a dalších požadavků byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.
2. Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v Charakteristice nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci.
3. Součástí předmětu plnění je výroba, montáž, kompletace a instalace výstavního mobiliáře **včetně osvětlení, kabeláže a připojení osvětlení rozmístěného dle dokumentace „Rozmístění prvků“ do el. sítě (zásuvek).**
4. Dále je součástí předmětu plnění výroba a instalace výstavní grafiky a **součinnost zaměstnancům muzea při instalaci exponátůa umístění popisek do vitrín.**
5. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
6. K elektroinstalacím bude Zhotovitelem provedena a Objednateli během doby plnění předána **elektro revizní zpráva** dle platných právních předpisů.

**III. Doba a místo plnění**

1. Doba plnění je stanovena počínaje dnem nabytí účinnosti smlouvy **s dokončením nejpozději do 21. 10. 2022**, místem plnění je Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87 a 88 – prostory 1. a 2. NP, popřípadě sídlo Zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění Husovo nám. 87 a 88 bude probíhat návštěvnický provoz, proto jednotlivé části díla budou až do počátku instalace jednotlivých částí díla uskladněny u Zhotovitele. **Předpokládané datum zahájení instalace v místě plnění u Objednatele** bude Zhotovitelem navrženo v předpokládaném **harmonogramu realizace**, který bude součástí cenové nabídky Zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli místo provádění díla s připojením podpisů obou smluvních stran nebo k tomu pověřených zaměstnanců.
3. Objednatel si vyhrazuje právo před podpisem Smlouvy a zahájením realizace díla uskutečnit **vstupní a koordinační schůzku se Zhotovitelem** pro specifikaci realizace a harmonogramu provádění díla. Předmětem schůzky bude vyjasnění podrobností realizace díla, upřesnění obsahu jednotlivých prvků, barevnosti prvků a sladění představ pojetí výstavy. Zhotovitel následně v souladu se svou nabídkou aktualizuje harmonogram, který předložil jako součást cenové nabídky a vypracuje **detailní předpokládaný harmonogram realizace díla ve strojově čitelném formátu word** a předloží jej Objednateli. V harmonogramu díla budou mj. uvedeny základní druhy činností v rámci provádění částí díla a časová osa provádění těchto částí, termíny kontrolních dnů a datum zahájení instalace v místě plnění Objednatele. Tento harmonogram bude přílohou č. 2 Smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo koordinovat termín provádění částí díla a jejich předání Objednateli. Zdrží-li se provádění díla z důvodů na straně Objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění. O přiměřeném prodloužení doby plnění musí být uzavřen dodatek Smlouvy. Dílo bude řádně protokolárně předáno. Podrobný předávací protokol se seznamem všech položek dodávek připraví Zhotovitel.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se stavem místa plnění, zadávací dokumentací a že nezjistil žádné překážky, které by mu bránily v řádném provedení díla.

**IV. Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy ve výši **1.138 741,00** **Kč bez DPH** (slovy:jedenmilionstotřicetosmtisícsedmsetčtyřicetjedna korun,

**DPH 21% činí 239 135,61 Kč; celková cena včetně DPH 1.377 876,61 korun.** Tato cena je maximální, konečná a nepřekročitelná se započtením veškerých nezbytných nákladů k provedení díla, prací, dodávek, činností, rizik, zisku a finančních vlivů (např. Inflace).

1. Předmět plnění bude Objednatelem hrazen na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data splatnosti faktury, pokud neobsahuje výše uvedené náležitosti pro daňový doklad nebo obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě Zhotovitel vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury.
2. Pro splatnost faktury je stanovena lhůta 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Cena bude hrazena bezhotovostním převodem příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po dokončení celého díla, po odstranění všech případných vad a nedodělků.
4. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Objednatel uhradí za Zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

**V. Podmínky realizace**

1. Veškeré součásti realizované výstavy zůstávají ve vlastnictví Objednatele, a to i ty, které zhotoví na základě této Smlouvy Zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat při výrobě návrhů částí díla s Objednatelem a projednat s ním záměr realizace jednotlivých částí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že výroba částí díla, hotové návrhy jednotlivých částí díla a výtvarných částí budou podléhat schválení Objednatele. Schválení bude podléhat zejména zvolený vizuál (barevnost, písmo apod.), grafika, vitríny a další mobiliář i např. poličky apod. pro vystavované předměty ve vitrínách. Dále bude podléhat schválení tisk jednotlivých částí díla. Zhotovitel se dále zavazuje k úzké spolupráci při konkretizaci podkladů.
4. Zhotovitel se zavazuje k úzké spolupráci při instalaci prvků výstavy s pracovníky Objednatele, kteří budou určeni zástupcem objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli provádět průběžnou kontrolu realizace předmětu plnění. Kontrola bude probíhat zejména formou podávání ústních či písemných zpráv Zhotovitele a umožnění prohlídky součástí výstavy při výrobě a instalaci díla, a to na základě výzvy Objednatele (v případě zájmu Objednatele i v místě plnění u Zhotovitele). Předpokládá se, že prohlídka při instalaci díla v místě plnění u Objednatele bude probíhat dvakrát týdně za přítomnosti zástupce Objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. Jakékoliv připomínky k provádění díla budou zapsány do protokolu a předány Zhotoviteli.
6. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu provádění díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami podle plánu či dle potřeby. Pokud si to Objednatel vyžádá, bude zhotovitel informovat Objednatele písemně, e-mailem na adresu xxxxx o stavu provádění díla 1 x týdně nebo v jiném Objednatelem zadaném intervalu.
7. Nebudou-li užity materiály či práce uvedené v Popisu expozičních prvků, vyhrazuje si Objednatel právo změnu materiálů či postupu prací předem písemně odsouhlasit. Bez tohoto souhlasu nesmí být změny oproti Popisu expozičních prvků provedeny.
8. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Požadavky na součinnost budou vyřizovány do pěti pracovních dnů od jejich doručení Objednateli. Požadavky musí být doručeny Objednateli osobně do protokolu, poštou, do datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud budou pro vyřízení použity elektronické prostředky e-mailu, musí dojít k vzájemnému potvrzení takové zprávy druhou smluvní stranou. V případě, že k potvrzení zprávy nedojde do dvou pracovních dnů, pak je smluvní strana zasílající takovou zprávu povinna využít jiný druh doručení.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že v budově bude v době realizace díla probíhat návštěvnický provoz. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nebude neúměrně rušit návštěvnický provoz, bude dodržovat veškeré zásady BOZP / PO a pracovat a pohybovat se pouze v Objednatelem určených prostorách. Zhotovitel nebude v prostorách Objednatele používat otevřený oheň, bude dodržovat zákaz kouření a nebude svářet a provádět obdobné činnosti, se kterými je spojeno riziko požáru. Zhotovitel je povinen při jeho činnosti v prostorách Objednatele ochránit před poškozením podlahy vhodným zakrytím. Objednatel nepřebírá hmotnou odpovědnost za nástroje a zařízení, která bude Zhotovitel při jeho činnosti v prostorách Objednatele používat. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli používat minimálně jednu uzamykatelnou místnost. Jakékoliv problémy v prostorách Objednatele v době realizace díla Zhotovitel nahlásí bezodkladně Objednateli a případně společně s Objednatelem navrhne řešení problému. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které přímým následkem jeho přítomnosti nebo činnosti Objednateli vzniknou.
10. Zhotovitel je povinen písemně **oznámit Objednateli, že je dílo připraveno k předání**, a to alespoň **5 kalendářních dnů předem**.
11. K předání hotového díla dojde na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami s vyznačením případných vad či nedodělků a lhůt k jejich odstranění. Součástí předávacího protokolu bude seznam všech předávaných dokladů, dokumentace skutečného provedení díla, veškerá případná osvědčení o zkouškách a certifikace použitých materiálů a výrobků, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle zadání a platných právních předpisů.
12. V případě, že se při předávání díla prokáže, že dílo má vady nebo nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít a uvede skutečnosti, které ho k tomu vedou. Předáním hotového díla se rozumí jeho úplné dokončení bez vad a nedodělků včetně vyklizení místa provádění díla a splnění dalších povinností plynoucích z této Smlouvy.
13. Součástí plnění dle této smlouvy je také provedení a doložení úspěšných zkoušek funkčnosti díla, jsou–li zapotřebí. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a podmínkám smlouvy.

**VI. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel prohlašuje, že před započetím díla řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a prověřil podmínky v místě provádění díla a všechny nejasné podmínky byly vyjasněny s Objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné moci.
3. Zhotovitel je povinen provést realizaci ve sjednaném rozsahu, kvalitě a době a řídit se při zhotovování díla pokyny Objednatele. Realizované prvky expozice musí být po dokončení plně způsobilé k výstavní činnosti a všem souvisejícím způsobům užití.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo provádění díla v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se Zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 5 kalendářních dnů informovat Objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení Objednatele v místě provádění díla a v jejím okolí, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Dále Zhotovitel v této souvislosti Objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s Objednatelem.
5. Zhotovitel zajistí provedení úkonů k ochraně místa provádění díla. Zhotovitel nese Odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti osob a jejich zdraví, silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za zabezpečení ochrany životního prostředí v místě provádění díla a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.
7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob a ochranu všech věcí v prostoru místa provádění díla zejména na základě předpisů BOZP a předpisů pro požární ochranu.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny vady plnění vytčené Objednatelem do doby dokončení díla uvedené v čl. III. této Smlouvy. Není-li to možné, má Objednatel právo na přiměřenou slevu. Zhotovitel zajistí provádění díla odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování postupů prací. Totéž platí pro práce subdodavatelů Zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem, nebo Objednatelem požadovaných změn. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění Zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
10. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.
11. Objednatel je oprávněn vykovávat v místě provádění díla dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle zadání a harmonogramu, technických norem a jiných právních předpisů.
12. Zhotovitel zodpovídá za soulad materiálů a prací se zadáním, dodržení technických norem a jiných právních předpisů. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadání. Zhotovitel zaručuje, že pro provádění díla nepoužije materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým na zdraví osob či vůči životnímu prostředí.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
14. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede označení subdodavatelů, podílu na plnění díla a popis prací či dodávek, které subdodavatel bude provádět, a to do deseti kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Seznam musí být předán v písemné podobě.
15. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a místo provádění díla do řádného předání objednateli proti krádeži a vandalismu.
16. Nárokuje-li si zhotovitel autorská práva k dílu, poskytuje provedením díla (respektive jednotlivých jeho částí) objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla, resp. všech jeho částí všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Dojde-li k zániku závazku z této smlouvy před provedením díla či jeho části, poskytuje zhotovitel objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené dílo či jeho nedokončenou část objednateli předat. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas.

**IX. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění povinnosti včasné realizace expozice uvedené ve čl. III. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění některé z povinností stanovené v článku II., článku V. odst. 2. a 3., a dále článku VI. odst. 3. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý zjištěný případ.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení druhou smluvní stranou na účet uvedený ve výzvě.
5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody a lze ji vymáhat samostatně.

**X. Jiná ujednání**

1. Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.
2. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatným způsobem Smlouvu, má druhá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
	* Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
		+ Zhotovitel vstoupí do likvidace;
		+ Vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
		+ Vyjde-li najevo, že Zhotovitel uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízení, které vedlo k uzavření této Smlouvy (analogicky dle § 223 odst. 2 ZVZ).
		+ Prodlení Zhotovitele s plněním smluvních povinností, v jehož důsledku bude oprávněný předpoklad, že nebudou prvky expozice kompletně realizovány či dodány v termínu dle této smlouvy neprokáže-li Zhotovitel opak.
		+ Prodlení zhotovitele s plněním dle této smlouvy a harmonogramu prací po dobu více než 10 kalendářních dnů.
		+ Prodlení Zhotovitele s předáním kopie pojistné smlouvy či s prodloužením trvání pojistné smlouvy, nebo s předáním kopie dokladu o zaplacení pojištění.
		+ Přenechání/převod/přechod práv a povinností Zhotovitele z této Smlouvy na třetí osobu bez písemného souhlasu Objednatele;
		+ Zhotovitel při plnění této Smlouvy opakovaně (soustavně) porušuje právní předpisy, regulace, technické standardy a normy České republiky či jiných států, k jejichž dodržování se touto Smlouvou zavázal;
		+ Pokud předmět smlouvy či jeho část nebude či v průběhu záruční doby přestane dosahovat minimálně funkcí a parametrů požadovaných Objednatelem a uvedených v Nabídce Zhotovitele nebo pokud Zhotovitel i přes písemnou výzvu Objednatele odmítne nastoupit k odstranění vady;
		+ Porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele takovým způsobem, že v jeho důsledku nemůže Kupující dostát cílům, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestliže v důsledku takového jednání Zhotovitele vznikne Objednateli větší škoda.
		+ Nezaplacení ceny v termínu stanoveném touto Smlouvou, ač Zhotovitel Objednatele na toto porušení písemně upozornil a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti.
		+ Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plnění (dodávky).
3. V případě odstoupení od této Smlouvy Zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemná plnění, včetně případných příslušenství, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
4. V případě odstoupení od Smlouvy na základě porušení Smlouvy Zhotovitelem, má Objednatel nárok na úhradu prokázaných vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na úhradu nákladů vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok Objednatele na smluvní pokutu tím není dotčen.
5. Zhotovitel se zavazuje od uzavření této Smlouvy mít sjednáno **pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnost**i v místě provádění díla a v místech, kde jsou části díla či dílo uskladněno nebo montováno. Pojištění musí být sjednáno v minimální výši plnění 1.200.000,- Kč. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, a to na celou dobu jejich účasti při plnění předmětu této Smlouvy.
6. Zhotovitel předloží a předá Objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího odstavce nebo kopii pojistného certifikátu do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy.
7. V případě zániku pojistné Smlouvy zavazuje se zhotovitel uzavřít nejpozději do 14 kalendářních dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a poskytnout kopii této smlouvy a kopii dokladu o zaplacení pojištění Objednateli ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článkutovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění podle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné nebo dokumenty obsahující údaje nebo informace důvěrné povahy, nesmí je Zhotovitel předat nebo poskytnout třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy.
8. Pro korespondenci při plnění dle této Smlouvy strany sjednaly jako adekvátní tyto formy: písemně doporučeným dopisem, e-mailem či osobním předáním a převzetím.

**Kontaktní a oprávněná osoba ve věcech smluvních za Objednatele:** xxxxx, xxxxx,

Tel. xxxxx tel. xxxxx

**Kontaktní a oprávněná osoba za Objednatele ve věcech technických:** xxxxx, tel. xxxxx, xxxxx

**Kontaktní a oprávněná osoba ve věcech smluvních za Zhotovitele:** xxxxx, tel.: xxxxx, xxxxx, xxxxx.

**Kontaktní a oprávněná osoba pro věci technické za Zhotovitele:** xxxxx, tel.: xxxxx,xxxxx, xxxxx.

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
3. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k dílu (realizované zakázce) archivovat po dobu 10 let od předání díla a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše.
4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jakožto příspěvková organizace orgánu veřejné moci, je povinna poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto smluvního vztahu, pokud tyto nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech).
5. Tato Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy Objednatelem nebo odstoupením smlouvy. Písemnou výpověď Smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodů.
6. Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.

**XI. Záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované ve čl. II smlouvy záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel zjistil a které včas oznámil.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musejí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od okamžiku oznámení vady díla, zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Vady, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
6. Doba od nahlášení vad díla do odstranění této vady se do záruční lhůty nezapočítává.
7. V případě nahrazení části díla novou věcí, začíná běžet pro tuto věc nová záruční lhůta dle odst. 2 tohoto článku ode dne protokolárního předání Objednateli.
8. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu dle odst. 5 tohoto článku, nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní, nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému Zhotoviteli vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

**XII. Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoli změny a doplňky této Smlouvy lze učinit pouze formou písemného a číslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
2. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
3. Právní vztahy založené touto smlouvu se řídí právním řádem České republiky, přičemž Smluvní strany berou na vědomí a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel podepisuje Smlouvu jako první v pořadí, Objednatel podepisuje Smlouvu jako druhý. Účinnosti tato Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv v souladu s platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
6. Zveřejnění provede Zhotovitel bezodkladně po podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřechstejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

 **Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet**

 **Příloha č. 2 – Předpokládaný harmonogram realizace díla**

1. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s obsahem smlouvy, který je projevem jejich svobodné a vážné vůle souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Berouně dne 10.8.2022 V Berouně dne: 10. srpna 2022

…………………………………. ……………………………………….

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. Dušan Matějka

ředitelka Muzea Českého krasu, jednatel

příspěvkové organizace DRAGON PRESS S.R.O.

Za Objednatele: Za Zhotovitele: