**Příloha č. 2**

**Předpokládaný harmonogram s termíny prací, dodávek a instalací**

1. do 10.8.2022 - **uzavření SOD**
2. **zahájení výroby prvků mobiliáře**
3. do 5.9.2022 - **předání** kompletních textových a grafických **podkladů**
4. práce na návrzích **grafiky** mobiliáře, zapracovávání **korektur**
5. 21.9.2022 - **KD1** (kontrolní den)
6. 5.10.2022 - **KD2** (včetně předání výstavních prostor)
7. od 6.10.2022 – **montáž a instalace**
8. 12.10.2022 - **KD3** (předání exponátů)
9. **Finalizace**
10. 20.10.2022 – **předání**