PAGE  
[image: image1.emf]a.s.

Kvalita z kohoutku










[image: image2.emf]

 DODATEK č. 1
k č. SPA–2021-800-000253/1
ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace - studie proveditelnosti na akci: Sanace kanalizace Cheb ul. Goethova, Brandlova, Na Hrázi 
uzavřené dne 25.11.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických:  
Ing. Václav Šmíd
 (dále jen „Objednatel“)

a

ČKV Praha s.r.o.,

se sídlem Zlešická 1804, PSČ 148 00 Praha 4, 

IČ 00202037, DIČ CZ00202037, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 439

zastoupen Petrem Köppelem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB 107-3300280247/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: Michal Šimeček, vedoucí střediska BVT

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Jan Michovský, vedoucí kolony


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu dokončení zpracování a předání díla, změny rozsahu a ceny díla dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000253.  
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000253 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
· Článek III. Čas plnění, 
Znění písmena b) odst. 3.1. článku III. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

b)
ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 10/2022
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000253 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3.2. Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.
3.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této Smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
V Chebu, dne 





V Praze, dne
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

……………………………………..


…………………………………….






Petr Köppel







jednatele společnosti
……………………………………
2

[image: image1.emf][image: image2.emf]