**Smlouva o dílo**

**č. smlouvy zhotovitele**

**uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), v platném znění**

**Město Uherské Hradiště**

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupená: Ing. Stanislavem Blahou – starostou

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Čestmírem Boudou, místostarostou města,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

**zastoupené společností EDUHA, s.r.o.**

IČ: 27680657

DIČ: CZ27680657

se sídlem: Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupená: Ing. Liborem Karáskem - jednatelem,

zastoupená ve věcech technických: Ing. Michalem Habartou, technickým ředitelem,

 tel:, e-mail:

na straně jedné, dále jen **„objednatel“**

a

**POWERBRIDGE spol. s r.o.,**

IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

se sídlem Vintrovna 460/5c, Popůvky 664 41, okr. Brno-venkov

zastoupena jednateli - Ing. Miloslavem Kuckou, Ing. Jitkou Břehovskou

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32363

bankovní spojení ČSOB, a.s., Brno

č. účtu:

na straně druhé, dále jen **„zhotovitel“**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku

tuto

**Smlouvu o dílo**

(dále také „Smlouva“)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo spočívající:

- v dodávce a montáži záložního zdroje – UPS SOCOMEC Masterys BC+ 40 kVA/36 kW (s využitím stávajících akumulátorů), a to dle cenové nabídky ze dne 15. 6. 2022, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také „**dílo**“).

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve smyslu ustanovení této Smlouvy, v souladu a v rozsahu se Zadávací projektovou dokumentací, popř. ve smyslu specifikace z poptávky objednatele a Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří přílohu č. 2 a 3 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí tak, aby odpovídalo příslušným obecně právním předpisům a normám ČSN.
2. Záložní zdroje uvedené v článku I. odst. 1 této Smlouvy budou následujících parametrů:

Typ: UPS MASTERYS BC+

Výkon: 40 kVA /36kW 400V, doba zálohování 0 minut

Část elektro: UPS bude připojena na silovou kabeláž připravenou Objednatelem.

Montáž: demontáž stávající UPS, demontáž akumulátorů, nasunutí do stavebně dokončené místnosti, zapojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, montáž demontovaných stávajících akumulátorů, nastavení UPS, uvedení do provozu, český návod k obsluze, zaškolení obsluhy včetně záznamu o školení

1. Objednatel se zavazuje, že převezme řádně a včas dokončené dílo v rozsahu a za podmínek sjednaných touto Smlouvou a zaplatí za zhotovitelem provedené dílo tak, jak bylo touto Smlouvou sjednáno.
2. Místem plnění je objekt: Studentské náměstí 1533, PSČ 686 01 Uherské Hradiště. Kontaktní osoba na stavbě za Jan Ditrich, technik, telefon:, e-mail:

**II.**

**Termíny provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit celé dílo v následujících termínech:

Smluvní strany sjednaly, že plnění ze strany zhotovitele, zejména montáž díla a uvedení záložního zdroje do provozu, bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2022. Termínem dokončení díla se rozumí termín protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem, popř. marným uplynutím zhotovitelem určené lhůty k takovému převzetí.

**III.**

**Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši **125.000,- Kč (slovy: stodvacetpěttisíckorun českých) bez DPH.** K uvedené ceně bude zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši v souladu s platnými právními předpisy.
2. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle smlouvy, včetně dodávky zboží, provedení prací, finančních vlivů. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, instalace, montáže, uvedení do provozu, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií, provedení stanovených, dohodnutých a předepsaných zkoušek, zkušebního provozu, instruktáže, dokladů ke zboží, apod.
4. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. Za správnost stanovení sazby a výše DPH platné a účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění odpovídá Zhotovitel.

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla stanovenou v článku III. této Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě provedeného a předaného díla nebo jeho dílčí části. Zhotovitel takto vystaví objednateli fakturu – daňový doklad, který bude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 3 tohoto článku. Objednatel je povinen uhradit fakturu a zádržné nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání díla.
2. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a takto vystavený daňový doklad bude po odsouhlasení objednatelem uhrazen do výše 100% z fakturované částky.
3. Daňový doklad - faktura bude obsahovat tyto údaje:
* číslo daňového dokladu - faktury
* označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo společnosti
* číslo smlouvy
* označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který bude stanovená částka uhrazena
* datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a datum splatnosti daňového dokladu – faktury
* označení díla
* fakturovanou částku
* razítko a podpis oprávněné osoby

**V.**

**Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a zajišťuje komplexní zabezpečení realizace díla.
2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, upozorní na ně objednatele bez zbytečného odkladu.
3. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
4. t bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla.

**VI.**

**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně (dopis, e-mail) oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O předání a převzetí dokončeného díla sepíší obě smluvní strany písemný předávací protokol. Dnem podepsání písemného předávacího protokolu o převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, nebránících užívání díla, schopného užívání přejímá objednatel též nebezpečí škody na díle.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího provozovatele díla)
3. Za řádně předané dílo je považováno i takové dílo, které má drobné vady, které nebrání v provádění navazujících prací či případně v užívání díla. Vady, které budou zřejmé již při předání díla, musí být objednatelem oznámeny a zapsány do písemného předávacího protokolu. Součástí protokolu bude i dohoda o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
4. Zhotovitel předá při předání díla objednateli:
* předávací protokol
* protokol o zkoušce v zátěži
* prohlášení shody
* protokol o proškolení obsluhy
* manuál
1. Zhotovitel se zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu všechny vady a provést všechny nedodělky, které vyplynou při předání díla a jejichž odstranění, resp. provedení bude nezbytné pro úspěšné dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy a/nebo s dílem není předána dokumentace, přílohy č. 1, příslušných právních předpisů a technických norem, společně s dílem není předána příslušná dokumentace, tj. příslušné atesty, prohlášení o shodě, protokoly o revizích a zkouškách apod., kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy, nejsou provedeny všechny předepsané a stanovené zkoušky díla, nebo nebyla ověřena funkčnost díla zkušebním provozem nebo nebyla provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.
3. Smluvní strany sjednaly, že v případě nečinnosti objednatele či odmítnutí převzetí předmětného díla bez uznatelných důvodů ve zhotovitelem poskytnuté lhůtě nastávají účinky převzetí díla ke dni takového marného uplynutí předmětné lhůty. O této skutečnosti zhotovitel vypracuje protokol, který bude mít shodné náležitosti jako předávací protokol.

**VII.**

**Vady díla a záruky**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu Smlouvy a právním předpisům vztahujícím se k prováděnému dílu.
2. Zhotovitel odpovídá pouze za vady, jež má dílo v době jeho převzetí. Odpovědnost zhotovitele za vady nevzniká, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na díle vnějšími událostmi. Dále tato odpovědnost nevzniká v případě poškození ze strany objednatele či třetí osoby nebo neodborné obsluhy nebo v případě, že objednatel neuplatnil u zhotovitele příslušné vady bez zbytečného odkladu dohodnutým způsobem.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 24 měsíců za podmínky zajištění pravidelných ročních profylaktických kontrol zařízení. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem protokolu o předání a převzetí díla, tj. díla bez vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Nároky z vad díla se řídí ustanovením OZ, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. Reklamace vad a závad díla musí být uplatněna písemně.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení v dohodnutém termínu, nejdéle však do 30 dnů od podpisu protokolu o předání díla.
8. Zhotovitel je povinen záruční opravy zahájit nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace. Reklamace může být uplatněna i elektronickou formou. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady zhotoviteli splnit, může být písemně dohodnuta přiměřená delší lhůta, nejdéle však do 30 dnů od uznání vady. Vady díla, které mají havarijní charakter je zhotovitel povinen odstranit okamžitě.
9. V případě že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve smyslu předcházejícího bodu 7. a 8 má objednatel právo tyto vady či nedodělky odstranit prostřednictvím jiné odborné společnosti a náklady tím vzniklé je zhotovitel povinen na základě faktury objednateli uhradit. Takový postup přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění sankcí.
10. V případě neoprávněné reklamace budou objednateli účtovány vzniklé náklady zhotovitele.
11. Servis pro UPS - pevná linka pracovní dny, e-mail:

**VIII.**

**Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli v nezbytném časovém předstihu před provedením díla nezbytné podklady k provedení díla.

1. Objednatel zajistí volný přístup pracovníků zhotovitele na místo projektovaného díla, bezbariérovou transportní trasu do strojovny po předchozí konzultaci se zhotovitelem, a to při dodržování předpisů BOZP na stavbě.
2. K termínu předání díla zajistí objednatel přítomnost konečného provozovatele díla za účelem prokazatelného proškolení obsluhy – minimálně 1 pracovník, který bude náhradní zdroj obsluhovat a kontrolovat. O proškolení tohoto pracovníka bude sepsán protokol.
3. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost, bude termín zahájení montáže a tím i termín dokončení díla posunut minimálně o počet dnů, o který byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
4. Pokud toto prodlení na straně objednatele bude z jakéhokoliv důvodu delší než 14 dní, je nutné jednat o zcela novém termínu dodání a zhotovitel tak není vázán termínem dodání díla uvedeným v čl. II. této Smlouvy. V takovém případě nastává bez dalšího povinnost objednatele zaplatit na základě písemné výzvy zhotovitele cenu dodávky technologie, pokud byla sjednána, a náklady jejího uskladnění, to vše ve smyslu ustanovení této Smlouvy.

**IX.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho úplného předání a převzetí objednatelem.
2. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

**X.**

**Smluvní pokuty**

1. Při prodlení Zhotovitele s termínem dodání může Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Nárok na náhradu škody smluvních stran není ustanovením této Smlouvy dotčen.

**XI.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Podstatné porušení Smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, je vadné plnění díla dle ust. § 2106 OZ nebo vyhlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn bez dalšího odstoupit od této Smlouvy v případě nezaplacení konečného daňového dokladu - faktury do 60 dnů od uplynutí termínu splatnosti či porušení povinnosti objednatele poskytnout součinnost.
3. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
* Zhotovitel nesplní lhůtu plnění dle odst. II.1 Smlouvy,
* při předání díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle požadované technické specifikace podle Přílohy č. 1 a dle platných technických norem,
* vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen dílo dodat.
1. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
2. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Jakákoliv doplnění nebo změny této Smlouvy jsou možné jen písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku ke Smlouvě.
2. V náležitostech, které nejsou touto Smlouvou jmenovitě řešeny, platí pro vztahy smluvních stran OZ a související předpisy ve znění platném v den nabytí platnosti této Smlouvy.
3. Dohody smluvních stran o podmínkách provádění díla jsou pro obě smluvní strany závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této Smlouvě nebo jejich písemných dodatcích podepsaných oběma stranami.
4. Pokud se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, ostatní její ustanovení zůstanou v účinnosti, jestliže tato ostatní ustanovení lze, s ohledem na jejich podstatu, obsah a následky, na jejichž základě byla ujednána, oddělit od neplatných nebo neúčinných ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí takové ustanovení platným a účinným ustanovením, které pokud možno odpovídá smyslu a účelu nahrazovaného ustanovení.
5. Smluvní strany mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při jednání v souvislosti s touto Smlouvou. Tato povinnost trvá i po zániku smluvního vztahu.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy uvedené níže, s tím že smluvní strany výslovně prohlašují, že se s nimi podrobně a odborně seznámily.
7. Smlouva se vystavuje ve 2 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy, prohlašují, že jí rozumí a na důkaz své svobodné vůle ji stvrzují svými podpisy.
10. Žádná ze smluvních stran není oprávněna započíst na pohledávku podle této smlouvy jakoukoliv svou pohledávku. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit žádné právo a/nebo povinnost podle této smlouvy na třetí osobu, ani postoupit tuto smlouvu jako celek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele ze dne 15. 6. 2022

V Uherském Hradišti dne: 25.7.2022 V Popůvkách dne: 21.7.2022

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………….. za objednatele |  …….. ………………………………… za zhotovitele Ing. Jitka Břehovská, jednatelka |
|  |  |

Příloha č.: 1



OBCHODNĚ - TECHNICKÁ NABÍDKA

pro

**Město Uherské Hradiště**

Náhradní zdroj elektrické energie:

**UPS MASTERYS BC+, 40 kVA/ 36 kW**

***„VŠ Koleje, Studentské náměstí 1533, Uherské Hradiště, dílna“***

15. 6. 2022



**UPS MASTERYS BC+ 40 kVA/36 kW**



****

****

**Technická data:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ  |  |  | **MASTERYS BC+** |
| **Výkon** |  |  | 40 kVA / 36 kW  |
| **Doba zálohování** |  |  |  **0** minut |
| **Vstup :** |  |  | 3x 400V 3F + N |
| Nominální frekvence |  |  | 50/60 Hz  |
| Účiník/THDi |  |  | 0,99 / <3% |
| **Výstup** |  |  3x 400V 3F + N | 3x 400V 3F + N |
| Provozní účinnost - certifikovaná |  |  | 95% |
| Rozměry UPS š x h x v /mm/ |  |  | 444 x 800 x 800  |
| Hmotnost UPS /kg/ |  |  | 250 |

**Cena zařízení UPS MASTERYS BC+ 40 kVA / 36 kW:**



**Obchodní podmínky:**

**Záruční doba:**

Záruka za jakost je poskytována na dobu 12 – 60 měsíců, dle podmínek uvedených v záručním listě zařízení.

**Dodací termíny:**

Doba dodání je 11 -13 týdnů od objednání bez garance.

**Servis:**

Servis je zajišťován z nejbližšího servisního střediska Socomec a je prováděn výhradně u zákazníka v místě instalace.

V záruční době jsou všechny náhradní díly potřebné na opravu poruchy včetně souvisejících prací zdarma.

Pravidelné výměny provozních hmot včetně filtrů a těsnění jsou bez ohledu na záruční nebo pozáruční dobu hrazeny zákazníkem.

**Platební podmínky:**

Dle smluvních ujednání, standardní platební podmínky: konečná faktura se splatností do 30 dnů od protokolárního předání díla.

**Jitka Břehovská**

POWERBRIDGE spol. s r.o

Vintrovna 460/5c, 664 41  Popůvky

tel.:

e-mail:

**Doklady k zařízením:**

K dodávanému zařízení budou předány následující doklady:

1. Návod k obsluze v české a anglické verzi

2. Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/97 Sb.

3. Záruční list

4. Předávací protokol v ČR

**Platnost nabídky:**

**Tato nabídka je platná do 30. 9. 2022**

V případě, že k datu objednání výše uvedených technologií překročí směnný kurz Kč / EUR vyhlášený ČNB pro devizy-prodej částku 25,50 Kč o více než 3%, bude kupní cena přepočtena dle aktuálního kurzu uvedené banky.