**SMLOUVA O DÍLO**

jméno, příjmení/název:  Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Liborem Mikuláškem, ředitelem

IČ:  70843155

sídlo:  Hybešova 253/15, 602 00 Brno

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)  
   
a  
   
jméno, příjmení/název:  Pavel Karmazin

IČ:  60412780  
bydliště/sídlo:  Kundratice 63, 594 51  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)  
   
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  
   
**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**  
**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Stavební úpravy pracoviště PPP Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno ( dále jen „Dílo“), jehož podrobná specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

**II.**  
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí částku ve výši 131.711,-Kč s DPH (Stotřicetjedentisícsedmsetjedenáctkorun) (to bude účtováno dle příslušných právních předpisů). Částka bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 1620180369/0800 vedeného u České spořitelny. Dílo bude fakturováno při předání, převzetí Díla na základě vystavení konečné faktury se splatností 14ti dnů . Z tohoto důvodu strany sjednávají výhradu vlastnického práva Zhotovitele k předmětu díla do okamžiku zaplacení ceny díla.

**III.**  
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.8.2022. Objednatel seznámil zhotovitele před započetím prací s obhlídkou pracoviště, které je Zhotoviteli k dispozici ihned po podpisu této smlouvy. Provoz budovy Hybešova 15 probíhá v pracovních dnech od 7:00 do 15:45hod včetně. Odchod z pracoviště a budovy je nutné vždy nahlásit příslušné osobě ve vrátnici budovy. Po uvedenou dobu bude Zhotoviteli v budově k dispozici zdarma zdroj vody, elektřiny a sociální zařízení. V případě neposkytnutí součinnosti za účelem samostatného přístupu Zhotovitele na pracoviště v uvedené době, případně nemožnosti provádění prací z důvodu ležících mimo Zhotovitele, se o dobu takové překážky prodlužuje termín zhotovení díla.

**IV.**  
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.  
  
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

**V.**  
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli objednatel a dále na vady z důvodu nesprávného užívání díla či jeho běžného opotřebení.  
  
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. V souladu s § 2628 obč. zákoníku platí, že Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Takové vady odstraní a náklady na toto odstranění nese Zhotovitel.

**VI.**

**Ochrana obchodního tajemství**

Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní, ekonomické či technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné a se kterými přijdou smluvní strany do styku, jsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany se zavazují, že jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní ani pro sebe či jiného nevyužijí tyto skutečnosti.

Veškeré získané informace této povahy podrží v přísné tajnosti a omezí jejich sdělení pouze na oprávněné osoby, které jsou oprávněni v souvislosti s předmětem smlouvy tyto informace mít. Smluvní strany se zavazují dodržet právo na ochranu obchodního tajemství po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a další pět let po jejím ukončení. Smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé smluvní straně veškeré písemnosti, které jí náleží.

Dle zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů se zhotovitel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním plnění a služeb, které jsou předmětem této smlouvy.

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem uzavřeným za obě strany zástupci uvedenými v záhlaví této smlouvy.  
  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace díla

   
V Brně  dne 8.8..2022                          V Brně   dne 8.8..2022

................................................                              ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel