# Dodatek č.1

# Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022

# dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

# I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	  VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

Zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

- ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci

- ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš  tel.: 603 480 419    e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217/0100

- Zhotovitel :	MIZERA - STAVBY, a.s

Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2844

IČO: 28762070, DIČ: CZ28762070

Zastoupený: Miloslavem Mizerou – předsedou představenstva

- ve věcech technických zastupuje: Miloslav Mizera

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

### Číslo účtu: 43-4194010247/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „SO 301 – Kanalizace splašková a SO 303 Oprava Vodovodu“, která byla součástí zadávacího řízení s názvem „Nová Paka – rekonstrukce kanalizace v ul. Ruská - II. etapa“ je:

- V článku IV. TERMÍN PLNĚNÁ, se mění odstavec 1. následovně:

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:

16. 09. 2022

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutnost realizovat přeložku stávajícího plynovodního řadu, který se nachází přímo v trase budoucích kanalizačních stok (spojka mezi ul. Ruská a Havlova) a složitostí budovaných přípojek k jednotlivým nemovitostem.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022.

Lomnice nad Popelkou dne: 15.8.2022.	Jičín dne 10.8.2022

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.	VOS a.s.

Miloslav Mizera, předseda představenstva	JUDr. Jan Malý, předseda představenstva