S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Zák. č. 89/2012 Sb.

občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

objednatel:

Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

Rokytnice č. p. 1

751 04 Rokytnice

IČ: 61985911	DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení:

v zastoupení:

ve věcech smluvních:    JUDr. Eva Fabová, ředitelka

ve věcech technických:

dále jen objednatel

a

zhotovitel:

ALTECH, spol. s r.o.

687 54 BÁNOV 479

IČ: 46344861	DIČ CZ 46344861

bankovní spojení:

v zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Antonínem Machalou, jednatelem společnosti a Ing. Milanem Morkusem, vedoucím prodeje ČR, na základě plné moci

ve věcech technických:

ve věcech díla:

dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění

1.	Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo dodání a montáž šikmé schodišťové plošiny SP-STRATOS v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

- Práce budou prováděny v souladu s českými právními předpisy a normami.

3.               Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, která je uvedena v článku

V. této smlouvy.

III. Rozsah díla

- Dodání a montáž šikmé schodišťové plošiny SP STRATOS:

- Šikmá schodišťová plošina SP STRATOS: délka dráhy cca 3m, zatáčková dráha,  1x zatáčka 90° (parkovací ), umístění dráhy plošiny na pravé  straně  schodiště při pohledu ze zdola nahoru, vnitřní  provedení, uchycení dráhy plošiny do zdi a sloupky, povrchová úprava plošiny (standardně RAL 7035 světle šedá), chráněná drážka – horní trubka dráhy plošiny plní funkci madla. Počet zastávek 2. Rozměry podlahy plošiny 1000x800, pravý a levý nájezd, levá a pravá zábrana, ovládání do ruky a  na plošině. Ovládací panely ve všech zastávkách, ovladače s klíčkem. automatické sklápění nájezdů,  zábran  a  podlahy plošiny. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny na plošině, což umožňuje navržení velmi lehké a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici, jedná se o bateriové zařízení.  Plošina  zabírá  v zaparkované poloze jen min. rozměry.  Nosnost plošiny 250 kg

IV. Doba plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 6 týdnů od podpisu této smlouvy nejpozději do konce října 2022.

V. Cena za provedené dílo

1.	Cena za provedené dílo byla mezi účastníky smlouvy sjednána takto:

Celková cena dodávky včetně montáže:	    217 000,- Kč  bez DPH

Cena celkem s DPH                                                                             262 570,-Kč s 21%DPH

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

V ceně je zahrnuta doprava a montáž.

2.	Cena za provedení a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena maximální. Cena za dílo může být změněna pouze v případě oboustranně odsouhlasených změn dodávky, kvalitativních a objemových podmínek, a to v případě, že:

a)	objednatel požádá zhotovitele po podpisu této smlouvy, aby provedl práce nad rámec sjednaného díla a v takovém rozsahu, že nejsou zahrnuty v pevné ceně za provedené dílo.

b)	ve srovnání se zpracovaným rozpočtem dojde ke snížení objemu prováděných prací, potřebného materiálu a zařízení.

3.	Změna sjednané ceny může být provedena jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší zástupci smluvních stran.

VI. Způsob financování a placení za realizaci díla

1.	Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:

- Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude provedeno na základě vystaveného daňového dokladu – faktury dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (odsouhlasení formou podpisu předávacího protokolu).

b)            Po ukončení díla, čímž se rozumí protokolární převzetí díla objednatelem a odstranění nedodělků a vad zjištěných při vlastním převzetí objednatelem, zhotovitel vystaví a předá objednateli fakturu na sjednanou cenu díla. Splatnost faktury činí 14 dnů.

VII. Místo plnění

1.	Místo plnění sjednaného díla: Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.  Rokytnice č.p. 1,75104 Rokytnice

VIII. Základní povinnosti objednatele

2.	Objednatel je povinen předat zhotoviteli souhlas s prováděním prací.

3.	Objednatel se zavazuje řádně ukončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

IX. Základní povinnosti zhotovitele

1.	Zhotovitel je zejména povinen:

a)	provést dílo s ohledem na provoz zařízení, v souladu se souhlasným povolením prací, v touto smlouvou dohodnuté době a při důsledném dodržování platných technických norem a všech právních předpisů upravujících činnosti, které jsou předmětem smlouvy,

b)	udržovat v prostoru montáže pořádek,

c)	k provedení díla zajistit odborně zdatné pracovníky s kvalifikací běžně požadovanou pro takové práce a činnosti podle přísl. profese, odbornosti nebo výrobního odvětví,

d)	veškeré materiály, které zhotovitel hodlá použít k realizaci díla dle této smlouvy, musí odpovídat konstrukčním a technickým parametrům a normám.

2.	V souvislosti s ukončením a předáním díla je zhotovitel povinen provést protokolární předání díla objednateli a o termínu předání jej předem informovat.

3.	Odstranit ve lhůtě 7 dnů ode dne protokolárního převzetí díla, pokud by nebylo rozhodnuto jinak, všechny zjištěné vady, nedodělky a nedostatky.

X. Záruka na dílo

1.	Záruční doba díla dle této smlouvy je smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců a její běh počíná dnem následujícím po dni, kdy zhotovitel odstranil všechny vady, závady a nedostatky, které byly konstatovány v přejímacím protokolu.

2.	Zhotovitel je povinen během poskytnuté záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit bez zbytečného odkladu závady a nedostatky, jestliže vznikly z důvodů, za které zhotovitel odpovídá (zhotovitel ručí za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení výrobku a dále za dodržení udaných hodnot při dodržení návodu na obsluhu a údržbu).

3.              Zhotovitel není povinen provádět servis díla v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktur.

XI. Smluvní pokuty

1.	V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zakázky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu nevznikne, pokud nedojde k převzetí díla objednatelem

a) z důvodu závady, na jejíž odstranění poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu

b) v případě, že se vyskytnou ojedinělé vady nebo nedodělky, které však nebrání provozu díla.

2.	V případě prodlení objednatele se splacením faktury uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové ceny díla za každý den prodlení.

XII. Ostatní ujednání

1.	Objednatel neodpovídá za žádné škody a jiné následky, které by v souvislosti s činností zhotovitele při realizaci díla mohly vzniknout na zdraví a majetku pracovníků, jakož i na majetku a zdraví třetích osob.

2.	Předmět dodávky zůstává do doby uhrazení smluvní ceny ve výši celkové ceny díla majetkem zhotovitele. Nebezpečí škody si nese ode dne předání objednatel.

3.	Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru montáže a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4.	Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy o dílo.

5.	V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje k úhradě veškerých vzniklých nákladů zhotovitele spojených s přípravou a realizací zakázky.

XIII. Závěrečná ustanovení

1.         Smlouva byla uzavřena na základě objednávky ze dne 21.7.2022

2.       Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

3.          Smlouvu lze měnit nebo upravovat a doplňovat pouze písemnými a oboustranně podepsanými dodatky.

To se týká rovněž případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy. V těchto případech je změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení nebo zvýšení ceny.

Při nedodržení písemné formy jsou veškerá ujednání právně neplatná.

4.	Vztahy účastníků výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.	Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

6.	Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

7.	Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

V Rokytnici,  dne  15. 8. 2022				 V Uherském Hradišti, dne 9. 8. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………………………………	…………………………………….

JUDr. Eva Fabová , ředitelka                                                                     Ing. Milan Morkus, obchodní ředitel ČR