Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 220643

č. j. 2022/3744/NM

Smluvní strany:

Národní muzeum, příspěvková organizace

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem pro sbírkotvornou a výstavní činnost

IČO: 00023272, DIČ: CZ00023272

(dále jen „Objednatel“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

Zapsaný v: OR vedený KS Brno, oddíl C, vložka 85487

Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

IČO: 03570762, DIČ: CZ03570762

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2022 smlouvu o dílo č. 220643 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k časovému zdržení v postupu prací zapříčiněných průběhem dalšího výběrového řízení, které má vliv na plnění Díla dle této Smlouvy, se obě smluvní strany dohodly na níže uvedeném prodloužení termínu plnění. Po změně zní příslušná ustanovení Smlouvy takto:

- Článek III – Místo a doba plnění, odst. b) dokončení díla – do 15. 9. 2022

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je podepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu. Zhotoviteli náleží jedno vyhotovení, Objednateli dvě.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

| V Praze dne |  | V …………… dne |
| --- | --- | --- |
| prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. objednatel |  | Ing. Petr Petkovský zhotovitel |