# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2022

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený místostarostou Ing. Františkem Smažilem,

ve věcech technických Jiřím Oulehlou nebo Bc. Antonínem Šilhavým

##### Zhotovitel:	VÁHY – JAS, s.r.o., se sídlem Průmyslová 2194/3a, 568 02 Svitavy,

##### IČ: 25935071

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15844,

zastoupený jednatelem Tomášem Janouškem

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 5. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení akce „Dodávka silniční mostní váhy“ (dále jen „smlouva“).

- Tímto dodatkem se mění čl. V smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 31. 8. 2022“.

III. Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 27. července 2022			Ve Svitavách dne……………….

………………………………………………                 	..…………………………………..

Ing. František Smažil, místostarosta města	Tomáš Janoušek

Město Velké Meziříčí                               			 VÁHY – JAS, s.r.o

objednatel 						        zhotovitel