DODATEK č. 2 ke Kupní smlouvě

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. a dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupující (dále jen „Kupující“) na straně druhé,

a

Trade FIDES, a.s.

IČ: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

se sídlem: Dornych 57, Brno, PSČ: 617 00

zastoupena: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

bankovní spojení: KB a.s., Brno-město

číslo účtu: 6987310257/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988

jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a to v následujícím znění:

- Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2022 kupní smlouvu k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Zvýšení kybernetické bezpečnosti FN Brno – datové rozvody II.“, ev. č. Z2021-04440 (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané objednatelem podle z.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany dále dne 2. 6. 2022 uzavřely ke smlouvě dodatek č. 1 týkající se změn dodacích podmínek předmětu plnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění došlo ke změnám harmonogramu provádění prací, a to na základě nových požadavků Kupujícího, které se týkaly přizpůsobení termínů odstávek na základě požadavků jednotlivých klinik, kdy bylo nutné termíny odstávek upravit s ohledem na jejich provoz, sanitární dny, čerpání dovolených. Změny byly vyvolány současně i z důvodu zajištění nutné součinnosti techniků oddělení CI FNB při přepojování jednotlivých datových rozvaděčů zohledňující jejich kapacitní a personální.

S ohledem na shora uvedené tak nebylo možné související činnosti spojené se splněním předmětu plnění zrealizovat ve sjednané lhůtě dle smluvního ujednání uvedeného v příloze č. 3 „Harmonogram“ z důvodu ležících na straně Kupujícího.

Smluvní strany se tak dohodly na následující změně smlouvy:

Příloha č. 3 Harmonogram prací se nahrazuje novou přílohou, která je součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Není-li tento dodatek podepsán elektronicky, je sepsán ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž jedno vyhotovení obdrží Prodávající a dvě Kupující.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

| V Brně dne |  | V Brně dne |
| --- | --- | --- |
| Trade FIDES, a.s. Ing. Petr Bauer člen představenstva |  | Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA ředitel |

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram

Prodávající není oprávněn zahájit plnění etapy před počátkem lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí příslušného plnění uvedeným v Harmonogramu. Etapa se považuje za řádně dokončenou podpisem Dílčího předávajícího protokolu vztahujícího se k této etapě nebo podpisem Předávacího protokolu.

| Etapa | Popis plnění | Počátek lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí plnění | Délka lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Dodávka Zboží | Nabytí účinnosti této smlouvy | 6-12 týdnů |
| II. | Provedení Demontáže a Montáže | Nabytí účinnosti této smlouvy | 15. 10. 2022 |
| III. | Provedení Zkoušek a revizí | Řádné dokončení I. a II. etapy | 3 týdny od ukončení etapy II. |
| IV. | Provedení Instruktáže | Řádné dokončení I. a II. etapy | 3 týdny od ukončení etapy II. |