MZE-46486/2022-12122

mzedms023959580

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152 NAŠE ČJ.: MZE-46486/2022-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 29. 7. 2022

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139050_ 650_PZ_PRAIS_II_2021_MZK_ZmenyDK_SVS_(Z32825)

Vážený pane xxx,

informujeme vás  tímto o prodloužení termínu dodání 650_PZ_PRAIS_II_2021_MZK_ZmenyDK_SVS_(Z32825) na nový termín do 15.08.2022.

Zdůvodnění: PZ je v tuto chvíli v procesu testování a je vyžadováno více času na důkladnější otestování. Byl zaslán návrh na doplnění TC o nové body dodavateli a proběhne další kolo testování.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Velas ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: