MZE-48101/2022-12122



mzedms024054463

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-48101/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 8. 8. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140353: PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No678\_LPIS\_implem\_ciselniku\_plodin\_pro\_SZP\_2023+\_(23/9 1) (Z33985)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140353: PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No678\_LPIS\_implem\_ciselniku\_plodin\_pro\_SZP\_2023+\_(23/9 1) (Z33985)

Nový termín: do 12. 8. 2022

Zdůvodnění:

V průběhu akceptačního testování PZ 678 se zástupcem MZe (p. Dobíhalem) se přišlo na drobné úpravy nad rámec původního zadání, které budou řešeny formou čerpání dodatečných požadavků (viz nabídka v příloze). Úpravy jsou zatím předběžně schváleny za MZe p. Dobíhalem a čeká se na oficiální objednání. Následně budou úpravy realizovány a bude nutný další čas na jejich otestování / odladění. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu dodání.

Vše bylo schváleno garantem panem Bukovským.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Vladimír Velasředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: xxx