

MZE-48101/2022-12122

dms_carovy_kod

mzedms024054463

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152  NAŠE ČJ.: MZE-48101/2022-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012  E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 8. 8. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140353: PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No678\_LPIS\_implem\_ciselniku\_plodin\_pro\_SZP\_2023+\_(23/9 1) (Z33985)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140353: PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No678\_LPIS\_implem\_ciselniku\_plodin\_pro\_SZP\_2023+\_(23/9 1) (Z33985)

Nový termín: do 12. 8. 2022

Zdůvodnění:

V průběhu akceptačního testování PZ 678 se zástupcem MZe (p. Dobíhalem) se přišlo na drobné úpravy nad rámec původního zadání, které budou řešeny formou čerpání dodatečných požadavků (viz nabídka v příloze). Úpravy jsou zatím předběžně schváleny za MZe p. Dobíhalem a čeká se na oficiální objednání. Následně budou úpravy realizovány a bude nutný další čas na jejich otestování / odladění. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu dodání.

Vše bylo schváleno garantem panem Bukovským.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Vladimír Velas  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: xxx