

MZE-45970/2022-12122

dms_carovy_kod

mzedms023943804

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 12120  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152  NAŠE ČJ.: MZE-45970/2022-12122  VYŘIZUJE: David Neužil  Telefon: 221812012  E-MAIL: David.Neuzil@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 27. 7. 2022

**Prodloužení termínu dodání č. 4500140352 - 673\_PZ\_PRAIS\_II\_2022\_LPIS\_Kaly\_(Z33921)**

Dobrý den, pane xxx,

žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 673\_PZ\_PRAIS\_II\_2022\_LPIS\_Kaly\_(Z33921) nově do **05.08.2022.**

Zdůvodnění:

Po migraci prostředí na ORACLE19 je nyní plánována migrace ostré DB do Akceptačního prostředí, práce by měly být dle plánu hotové kolem poledne 25.7.2022.

Tato migrace zablokuje část času vyhrazeného pro přetestování dodatečných úprav, které vzešly z akceptačního testování s garantem (p. xxx). Současně kopie DB přepíše veškerá data, která byla pro finální akceptaci předpřipravena a bude třeba testovací sady dat znovu vytvářet.

Z toho důvodu žádáme o odklad cca v délce jednoho týdne, aby bylo možné nasadit opravený kód aplikace, nachystat testovací data a s garantem udělat druhý, finální akceptační test.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Vladimír Velas  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: