MZE-47647/2022-12122



mzedms024034175

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.:ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-47647/2022-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 4. 8. 2022

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140352 PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No673\_LPIS\_implem\_nastroje\_pro\_posouzeni\_mist\_pro\_aplikaci\_kalů(Z33921)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140352 PZ\_PRAIS\_II\_2022\_No673\_LPIS\_implem\_nastroje\_pro\_posouzeni\_mist\_pro\_aplikaci\_kalů.

Nový termín: do 22. 8. 2022

Zdůvodnění:

Na straně ÚKZÚZ bylo v předešlém týdnu zahájeno testování a dnes byly předloženy oficiálně formulované doplňující požadavky vzešlé z testování, které je však ještě nutné podrobně projednat a upřesnit v některých detailech, což samo o sobě vylučuje termín pro akceptaci 5.8.2022. Následně bude ještě třeba celé plnění znovu oficiálně otestovat, a to za účasti zástupců MZe, ÚKZÚZ i Vás jako dodavatele. Při předběžném předjednání termínů se zástupci MZe a ÚKZÚZ se jak z důvodu pracovních, tak probíhajících dovolených jeví jako první reálný termín středa 17. nebo čtvrtek 18. srpna 2022. Následně bude třeba ověřit případnou opravu připomínek z testování v pondělí 22. 8. 2022.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |   |
| Ing. Vladimír Velasředitel odboru |   |

Přílohy: