SMLOUVA O DÍLO

ve smyslu ust. 2586 a násl. občanského zákoníku

Objednatel:

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kamínky 368/5, 634 00 Brno – Nový Lískovec

IČO: 48511226

Zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, Ph.D. – ředitelem školy

Zhotovitel:

CERGOMONT s.r.o.

Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

IČO: 46993223

Zastoupená: Ing. Josef Vrba

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést výměnu 3´´ pozinkované trubky v areálu objednatele dle cenové nabídky č. 224N052 ze dne 23.6.2022, která je součástí této smlouvy a označena jako Příloha č. 1.

- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla dle této smlouvy.

II.

Cena díla

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní 231.924,60 Kč bez DPH (280.628,77 Kč s DPH). Specifikace ceny za jednotlivé části díla a materiál je uvedena v Příloze č. 1.

- Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury zhotovitele po dokončení díla.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

- Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

- Pokud v průběhu realizace díla nastane nutnost provedení dalších prací, které nejsou uvedeny  v této smlouvě, bude cena i rozsah prací dodatečně upřesněn a společně odsouhlasen formou dodatku k této smlouvě.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo do 24. srpna 2022, úklidové a ostatní práce, které neovlivní chod školy a nástup zaměstnanců mohou být dokončeny do 31. srpna 2022.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dílo nebude možné provádět v termínu 8.8.2022 – 12.8.2022 a nemožnost plnění díla v tomto termínu nezakládá nárok zhotovitele na prodloužení termínu na dokončení díla uvedeného výše.

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončeného díla je dohodnuta na 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje povinnosti smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením zakázkového vztahu.

IV.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu na materiál v délce 24 měsíců a na montáž v délce 36 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě sídla objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- V případě reklamace odstraní zhotovitel vady díla do 30 dnů po uplatnění reklamace. Reklamační řízení proběhne nejpozději do 3 dnů po jeho písemném doručení. V případě havarijní závady, která brání užívání, bude reklamace vyřízena a vada odstraněna neprodleně.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

V.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: přístup k rozvodu vody a elektřiny v budově školy. Ostatní nezbytně nutné zabezpečí pan školník Svatopluk Čech. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

- Zhotovitel zodpovídá objednateli za to, že jeho zaměstnanci a případně jeho další dodavatelé či partneři budou dodržovat ve vyhrazených prostorách veškeré bezpečnostní a protipožární směrnice.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Ve smyslu zákona § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) v plném znění byla tato smlouva projednána a schválena na zasedání rady ÚMČ Brno – Nový Lískovec dne 27. 7. 2022 (jednání RMČ č. 15/2022).

V Brně   ………………..

----------------------                                                                      -------------------------

za objednatele                                                                              za zhotovitele