Objednatel : MĚSTO CHRUDIM Bankovní spojení : ČSOB – pobočka Chrudim

 Resselovo náměstí č.p. 77 Číslo účtu : 104109190/0300

 537 16 Chrudim IČO : 00270211

 DIČ : CZ00270211

Objednávka číslo : **155/1/22/06**

**Uvádějte na dodacím listu i na faktuře**

Dodavatel: **Med Pavlík architekti s.r.o.**

 **Mezi Mosty 436**

 **530 03 Pardubice**

IČO: **05765871**

Dodací lhůta :

Místo a způsob dodávky : **Město Chrudim**

Objednáváme u Vás vyhotovení návrhu stavby Multifunkčního spolkového domu a hasičské zbrojnice SDH Medlešice včetně potřebného parkování vozidel.

Dům bude se zázemím pro 14 hasičů, parkování dvou hasičských vozidel, multifunkční sál s kapacitou cca 50 osob a kanceláří osadního výboru. Návrh bude řešen tak, aby umožňoval nezávislý provoz spolkové činnosti a provoz hasičské zbrojnice, zároveň bude efektivně využívat možné prostorové synergie. V případném podkroví je uvažováno s klubovnou pro mládež a možností příležitostného přespání. Podél budovy bude zanechán průjezd šíře min. 5m na tréninkovou plochu. Další podrobnosti a úpravy vyplynou z konzultací.

Návrh bude průběžně konzultován se zadavatelem, městským architektem, SDH a osadním výborem. Návrh bude zhotoven na podkladě katastrální mapy.

**VF 01 – příprava zakázky obsahuje:**

* analýza pozemku a jeho okolí
* sestavení prostorového a funkčního programu stavby
* shromáždění dostupných podkladů (územní plán, místní regulativy, identifikace sítí, …)

**VF 02 – návrh stavby/architektonická studie obsahuje:**

* koncept architektonického řešení – ideový návrh – min. 2 varianty

*situace, provozní schémata, hmotové vizualizace, výpočet počtu odstavných stání, základní ukazatele stavby (užitná plocha, obestavěný objem)*

* průběžná konzultace s objednatelem
* dopracování architektonického řešení stavby pro vybranou variantu, vzájemné architektonické a provozní vazby s ohledem na místní podmínky dané územním plánem, regulativy, zadáním investora a stavebně-architektonickými souvislostmi (architektonický výraz, dispoziční uspořádání, konstrukční systémy)

*půdorysy, řez, vizualizace*

**Čistopis návrhu stavby (3 tištěná pare, digitální podoba ve formátu pdf)**

textová část studie

*koncept, urbanistické a architektonické řešení, konstrukční řešení stavby, koncept energetického řešení stavby a zásobování a hospodaření s vodou, základní ukazatele stavby*

výkresová část studie

*situace širších vztahů, architektonická situace stavby, půdorysy všech podlaží (vč. dispozičního uspořádání), řez, perspektivní zobrazení exteriéru (vizualizace nadhledové a z horizontu chodce)*

**Cena celkem za obě výkonové fáze VF 01 a VF 02 bez DPH 157.000,00 Kč.**

Cena včetně DPH **189.970,00 Kč.**

**Harmonogram prací a plateb:**

**VF 01 Příprava zakázky**

**VF 02 Návrh stavby/architektonická studie**

koncept/hrubopis *6 týdnů od objednání/40 % VF 02*

čistopis *5 týdnů od odsouhlasení řešení objednatelem/60 % VF 02*

 Ing. Hana Luptáková

 pověřená řízením Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

V Chrudimi dne: 22. 8. 2022

Vyřizuje: Ing. Alena Stará, tel: 469 657 475, fax: 469 657 452, e-mail: alena.stara@chrudim-citycz

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***

***Město Chrudim je od 1.4.2009 plátcem DPH***

***Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).***