Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022

na stavební práce pod názvem:

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ J. K. Tyla – pavilon tělocvičen a ZTI dokončení - 1.etapa

##### uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany:

1.1 Objednatel:		Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola

Písek, Tylova 2391

Zastoupený: 			Mgr. Bc. Pavlem Kocem – ředitelem

IČO: 				70890889

DIČ: 				CZ70890889

Sídlo: 				Tylova 2391, 397 01 Písek 1

Telefon: 			xxx

Peněžní ústav: 		xxx

Č. účtu: 			xxx

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel: 		ŠAFINVEST, s.r.o.

Zastoupený: 			Ing. Rostislavem Šafránkem – jednatelem

IČO: 				28078756

DIČ: 				CZ28078756

Sídlo: 				Kollárova 511, 397 01 Písek

Telefon: 			382 214 457

Peněžní ústav: 		xxx

Č. účtu: 			xxx

v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel “

V souladu s článkem 12 Všeobecná ustanovení ve smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022 uzavírají smluvní strany Dodatek č.1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku 
1. Smluvní strany, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změnový list. Budou provedeny práce, které byly odsouhlaseny objednatele a TDS. Méněpráce: zrušení výměny 4 oken, zrušení osazení čistící zóny, zrušení VZT a mřížek ve dveřích sociálního zařízení, zrušení výměny umyvadla ve 2. NP, zrušení 2ks obyčejných dveří (místo nich osazení 2 ks požárních dveří)

Vícepráce: zazdění nového rozvaděče a jeho uzemnění, bourání pro instalace v betonových příčkách, oprava zárubní, oprava dešťové kanalizace, podepření radiátorů stojánkovými konzolami (montáž do fasádních panelů), rozšíření SDK obkladu, osazení 2 ks požárních dveří, demontáž kolejniček v garnýžích a nátěr garnýží. Cena změn je uvedená ve změnovém listu.

3. Změna smlouvy

3.1	Článek 5 odst. 4 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 17.6.2022 na základě změny rozsahu díla dle změnového listu mění tak, že nově zní:

  - Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

3.387.888 Kč (slovy: tři miliony tři sta osmdesát sedm tisíc osm set osmdesát osm korun českých) bez DPH.

Změnový list 	    33 695 Kč bez DPH

Cena celkem 3.421.583 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet jedna tisíc pět set osmdesát tři koruny české) bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Účastníci prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku č.1 k SoD schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.8.2022 usnesením č. 490/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Změnový list

V Písku, dne 23.8.2022						V Písku, dne 21.8.2022

za zhotovitele: 		       za objednatele:

_________________________		 	___________________________

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel			 Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel