MZE-50172/2022-12122

mzedms024198412

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: MZE-50172/2022-12122 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 22. 8. 2022

Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500139230 k RFC 54 ISND – napojení na Evidenci skutečných majitelů (ESM), Z33176

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139230 k

RFC 54 ISND – napojení na Evidenci skutečných majitelů (ESM)  (Z33176).

Nový termín: do 30. 8. 2022

Zdůvodnění:

Prodloužení termínu dodání RFC Z33176 je z důvodu změny priorit na straně zadavatele a nezbytnosti poskytnout dostatečný prostor pro testování na straně zadavatele.

Prodloužení odsouhlaseno garantem aplikace.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Velas ředitel odboru |  |

Přílohy: