**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU A PODÍLECH NA VÝSLEDCÍCH PROJEKTU**

Číslo dodatku příjemce: SMLGR2106/01

Číslo dodatku partnera: 011474/2021/01

# Smluvní strany:

**CAMEA, spol. s.r.o.**

Sídlem: Karásek 2290/1m, 621 00 Brno

IČ: 60746220

DIČ: CZ60746220

Bankovní spojení: 19-5141610227/0100, Komerční banka, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18823. Zastoupená: Ing. Peterem Honcem, Ph.D.

# (dále v textu též jako „Příjemce“)

a

# Vysoké učení technické v Brně

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno pro součást VVŠ:

# Fakulta informačních technologií

Adresa pro doručování: Božetěchova 1/2, 612 66 Brno

IČ: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)

DIČ: CZ00216305

Bankovní spojení: 27-8684040287/0100 vedený u Komerční banky Zastoupené: Ing. Petrem Hajdukem, tajemníkem FIT, na základě plné moci

# (dále v textu též jako „Partner“)

**(dále tento Dodatek označuje Příjemce, Partnera jako „Smluvní strany“)**

1. Účel dodatku
   1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2021 Smlouvu o účasti na řešení projektu a podílech na výsledcích projektu pro projekt **WIM Latin America (WIMLA)** reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20\_321/0025242 (dále jen „Smlouva“).
   2. Na základě schválené žádosti o změnu k projektu ze dne 9.5.2022 došlo k prodloužení 1. etapy a zkrácení 2. etapy projektu. Celkové trvání řešení projektu se nemění. Tento dodatek tedy mění rozložení etap výše identifikovaného projektu a nastavuje do budoucna mechanismus případných dalších úprav etap projektu mezi Stranami smlouvy.
2. Předmět dodatku
   1. V článku V bod 1 se text „*Etapy projektu jsou nastaveny takto: 1. etapa 1.6.2021 – 31.5.2022,*

*2. etapa 1.6.2022 – 31.5.2023*“ mění na „*Rozložení etap se řídí dle schváleného návrhu Projektu, ve znění poskytovatelem schválených a aktuálně platných žádostí o změnu Projektu.*

*K 1.6.2022 Strany smlouvy shodně konstatují, že aktuálně jsou* e*tapy projektu nastaveny takto: 1. etapa 1.6.2021 – 30.9.2022, 2. etapa 1.10.2022 – 31.5.2023*“.

* 1. Ostatní části Smlouvy se nemění.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento dodatek nabývá účinnosti na základě výslovné dohody stran zpětně od 1.6.2022.
   2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a jako správný jej podepisují.
   3. Dodatek bude v elektronické podobě podepsán každou stranou minimálně zaručeným elektronickým podpisem dle Nařízení eIDAS. V tomto případě v pořadí druhá podepisující strana zajistí zaslání kopie této elektronické podoby smlouvy druhé ze stran.

za Příjemce: za Partnera:

Ing. Peter Honec, Ph.D. Ing. Petr Hajduk

jednatel tajemník FIT