Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

pro akci

„VZ0136054: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – stavební práce“

Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupen:	RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelkou školy

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	    XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:			    XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

MAVA spol. s r.o.

se sídlem:	    Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena:	Ing. Jiřím Válkem, jednatelem

IČO:	48397555

DIČ:	CZ48397555

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 Smlouvu o dílo č.G15/2022. Smluvní strany se dohodly na změně Doby a místa plnění smlouvy dle čl. IV. odstavec 1 smlouvy o dílo.

- Změna smlouvy

II.1 Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na změně Doby a místa plnění smlouvy dle čl. IV. odstavec 1 smlouvy o dílo.

IV. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 82 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě(bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst.1 Obč. zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

- Příloha

Příloha č.1 – zdůvodnění doby provedení díla

V Ostravě dne 26.7.2022				V Ostravě dne 26.7.2022

Objednatel:							Zhotovitel:

SZŠ a VOŠ Ostrava, p.o.					MAVA spol. s r.o.

XXXXXXXXXXXXX                                                               XXXXXXXXXXXXX

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 	                                                  Ing. Jiří Válek

ředitelka školy                                                                   jednatel