SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na akci

SÚS Zlín „Maják“ - Oprava opěrné zdi a oplocení parkoviště

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		xxx

xxx

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	xxx

xxx

xxx

xxx

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			PRAGCONSTRUCT s.r.o.

Adresa: 			Polní 21, 252 64 Velké Přílepy

IČO:		49713566

DIČ :		CZ49713566

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v      			            Praze, oddíl C , vložka 23250

Bankovní spojení: 		xxx

Zastoupená:			Radek Novotný, jednatel společnosti, xxx,

xxx

/dále jen zhotovitel/

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.

  - Rozsah díla

    - Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací v areálu SÚS - K Majáku 5001, 760 01 Zlín, které spočívají v realizaci opravy stávající opěrné zídky a oplocení podél parkoviště pro návštěvy, v rozsahu dle této smlouvy a odsouhlasené kalkulace prací (Příloha č.1).

    - Doměření stávajícího zídky a oplocení, provedení doplňujících průzkumů vč. zajištění vytyčení případných inženýrských sítí.

    - Demontáž stávajícího oplocení, zajištění kabelových rozvodů v trase zídky.

    - Demolice stávající hlavy a oprava narušených částí zídky

    - Návrh technického a materiálového řešení - sestavy polí nových částí oplocení, způsob kotvení nových sloupků, povrchová úprava zídky apd. Návrh musí být odsouhlasen objednatelem.

    - Provedení stabilních základových konstrukcí vč kotvení sloupků nových částí oplocení.

    - Montáž nového oplocení TAHOKOV ocelový, pole š. 2,0m v. 1,5m s povrchovou úpravou žárový pozink vč. napojení na stávající bránu s el pohonem, bez narušení její funkce.

    - Povrchová úprava zídky a osazení ukončujících prefa tvarovek hlavy zídky.

    - Přikotvení stávající kabelové trasy pod hlavou zídky.

    - Montáž původního dopravního značení (označení SPZ a info pro návštěvy)

    - Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů.

    - Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.

    - Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.

    - Zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla.

    - zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 10 000 000 Kč a stavebně montážní pojištění.

    - Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.

    - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost.

    - V případě požadavku předloží zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona 
č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    - Demontované ocelové prvky a stavební suť budou uloženy na určeném místě v areálu objednatele.

- ZMĚNY DÍLA

  - Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

    - neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

    - provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

    - Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.

    - Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen nabídkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací :            05.09. 2022

  - Termín ukončení prací :           18.10. 2022

    - Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení

plnění díla a zhotovitel i objednatel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

    - Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

    - Termín dokončení a předání díla dle odst. 4.2. této smlouvy lze měnit jen dodatkem ke smlouvě.

  - Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. – středisko Zlín“ K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.

  - Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.

  - Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v prodlení v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatickým podmínek tj. např pokles teplot pod bod mrazu, trvalý déšť apd, které prokazatelně znemožňují dodržení předepsaných technologických postupů prováděných prací.

  - Smluvní strany se dohodly, že dohodnutý termín lze prodloužit o dobu, po které nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla z důvodu epidemiologických opatření či omezení, které významně znemožnily/ ztížily plnění zhotovitele. Takto se upraví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka prokazatelně trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.

  - V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat stanovený rozsah díla o více než 30%, se objednatel zavazuje dohodnout se zhotovitelem odpovídající posun termínu dokončení díla. Tato změna bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

  - V případě předložení návrhu na změnu termínu dokončení díla z důvodů dle odst. 4.5. – 4.8. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které v návrhu uvede.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele, stanovené v čl. 1 této smlouvy.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy

č.1. a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

306.080,- Kč (bez DPH)

64.277,-Kč (DPH 21 %)

370.353,- Kč (včetně DPH)

  - Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě objednatelem schválené individuální  kalkulace (Příloha č. 1), která je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky této kalkulace nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

  - Cena díla podle odst. 5.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

  - Přílohou faktury musí být :

- protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků,

- další dokumenty, které si objednatel vyžádá.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

  - Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou dohodnuté přílohy, včetně soupisu vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

  - Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci (pokud byla zpracována), platným právním předpisům včetně technických norem, této smlouvě a v specifikaci díla v objednávce.

  - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady, které si objednatel předem vyžádá. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a pokynům objednatele.

  - Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní.

  - Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně, prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

  - O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

- ZÁNIK SMLOUVY

  - Tato smlouva zanikne:

    - Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem;

    - Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran;

    - Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit

kterákoliv ze smluvních stran;

  - Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

    - Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě;

    - Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

    - Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

  - Důsledky odstoupení od smlouvy:

    - Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

    - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace stavebních prací (PRAGOCONSTRUCT 02.08. 2022)

Příloha č. 2 – Fotodokumentace stávajícího stavu

Ve Zlíně,  dne: 24.08.2022		                            Ve Zlíně,  dne 24.08.2022

Objednatel:	                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Radek Novotný, jednatel společnosti