Smlouva o provedení bezpečnostního upgrade software

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), mezi těmito smluvními stranami:

PC energo s.r.o.

IČ: 28263430

DIČ: CZ28263430

se sídlem:  Údolní 579/47, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Martin Dvořák

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 218550144/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 57131,

jako Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:

# Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je sjednání závazku Poskytovatele provést u Objednatele řádně a včas upgrade software Metasys ADS/ADX/OAS Servers výrobce Johnson Controls (dále též jen „Software“), přičemž tento upgrade Software je včetně dalších plnění detailně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (tento upgrade Software dále jen „Upgrade“), a to za účelem odstranění, případně za podmínek této smlouvy mitigace, kybernetických bezpečnostních zranitelností uvedených v protokolu ze skenování zranitelností, jehož plné znění je přílohou Výzvy a jehož manažerské shrnutí, zejména CVE kódy a další podstatné skutečnosti, je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „Protokol“).

Účelem smlouvy je dále Upgrade v prostředí Objednatele instalovat, implementovat, integrovat, konfigurovat a Software po provedení Upgrade otestovat a zprovoznit tak, aby Objednatel mohl Software po provedení Upgrade řádně a nerušeně užívat v souladu s jeho účelovým určením, Pořizovacími smlouvami, touto smlouvou a výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce zadávané Objednatelem pod názvem „Upgrade SW“ (dále a výše jen „Výzva“).

# Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je povinnost Poskytovatele provést Upgrade tak, aby Software neobsahoval žádné kybernetické bezpečnostní zranitelnosti uvedené v Protokolu, případně aby tyto kybernetické bezpečnostní zranitelnosti byly za podmínek této smlouvy mitigovány. Součástí této povinnosti Poskytovatele je rovněž odstranění, případně mitigace za podmínek této smlouvy, kybernetických bezpečnostních zranitelností zjištěných při Testování. Poskytovatel je tedy povinen s odbornou péčí profesionála dle této smlouvy, Výzvy, Harmonogramu a pokynů Objednatele, které nejsou v rozporu s touto smlouvou ani Pořizovacími smlouvami:

v prostředí Objednatele provést instalaci, implementaci, konfiguraci, testování a zprovoznění Upgrade, případně za podmínek mitigaci kybernetických bezpečnostních zranitelností (dále jen „Implementace“);

provést úspěšné testování Software po provedení Upgrade podle odst. III.2 této smlouvy (dále a výše jen „Testování“).

Jestliže Objednatel provozuje pro Software vedle produkčního prostředí rovněž testovací prostředí, je Poskytovatel povinen provést Upgrade v testovacím prostředí, ledaže Objednatel nebo Pořizovací smlouvy stanoví jinak.

Není-li v příloze č. 1 této smlouvy sjednáno jinak, poskytuje Poskytovatel Objednateli k Upgrade oprávnění k užití (licenci) ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za jakých Poskytovatel na základě dřívějších smluv uzavřených ve vztahu k Software mezi týmiž smluvními stranami (dále a výše jen „Pořizovací smlouvy“) Objednateli poskytnul, případně pro něj zajistil, oprávnění k užití Software (dále jen „Licence“). Poskytuje-li se Objednateli na základě této smlouvy více Licencí, rozumí se dále pod pojmem „Licence“ veškeré takové licence, ledaže je výslovně sjednáno jinak. Jestliže jsou v Pořizovacích smlouvách oproti této smlouvě upraveny licenční podmínky rozdílně, použijí se pro účely této smlouvy vždy ty podmínky, které jsou pro Objednatele výhodnější. Není-li v příloze č. 1 této smlouvy sjednáno jinak, poskytuje se Licence v rozsahu, ve kterém není upravena v Pořizovacích smlouvách, jako neomezená. Právo do Software nebo do Upgrade jakkoli zasahovat však má Objednatel pouze tehdy, pokud je to v Pořizovacích smlouvách nebo v příloze č. 1 této smlouvy výslovně uvedeno. Objednatel není povinen Licenci využít. Nevyplývá-li z této smlouvy nebo z přílohy č. 1 něco jiného, poskytuje se Licence bezplatně. Pokud při poskytování plnění podle této smlouvy vznikla databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze, považuje se Objednatel za jejího pořizovatele. Pokud při poskytování plnění podle této smlouvy vznikla databáze, která je autorským dílem, má se nevyvratitelně za to, že k ní má Objednatel stejná práva jako k Upgrade a že tato práva jsou součástí Licence. V rozsahu, ve kterém není Poskytovatel oprávněn Objednateli Licenci sám poskytnout, je povinen ve lhůtě sjednané pro provedení Implementace Objednateli zprostředkovat uzavření licenční smlouvy o poskytnutí Licence (dále jen „Licenční smlouva“). Závazek Prodávajícího zprostředkovat Objednateli uzavření Licenční smlouvy se považuje za splněný již uzavřením této smlouvy, pokud příloha č. 1 obsahuje podstatné náležitosti Licenční smlouvy a Poskytovatel je oprávněn takto pro Objednatele uzavření této licenční smlouvy zprostředkovat nebo jinak zajistit. Poskytovatel je ve vztahu ke všem Licenčním smlouvám povinen hradit veškeré náklady objednatele z nich vyplývající.

Pokud je pro oprávněné užívání Upgrade nezbytný licenční/produktový klíč nebo obdobný kód (dále jen „Licenční klíč“), je Poskytovatel povinen Objednateli zpřístupnit Licenční klíč v podobě, která mu bude umožňovat časově neomezené opakované čtení Licenčního klíče v otevřené podobě.

Poskytovatel je dle Harmonogramu povinen dodat Objednateli veškeré doklady uvedené ve Výzvě, v přílohách této smlouvy, jakož i doklady, které jsou nezbytné k užívání Upgrade a Licence, případně doklady vyplývající z Licenční smlouvy (dále souhrnně jen „Doklady“).

Smluvní strany sepíší o řádném splnění všech povinností Poskytovatele sjednaných v této smlouvě, zejména o úspěšném Testování, písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále a výše jen „Předávací protokol“). Objednatel není bez úspěšného Testování povinen Předávací protokol podepsat. Smluvní strany jsou oprávněny v Předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, oznámení vad plnění, připomínky či výhrady, které se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Předávacího protokolu neomezuje Objednatele v právu oznamovat vady plnění Poskytovateli po podpisu Předávacího protokolu kteroukoli smluvní stranou.

V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami má přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi Výzvou a přílohami této smlouvy má přednost Výzva.

Jestliže je to pro splnění určité povinnosti sjednané v této smlouvě nezbytné, je druhá smluvní strana povinna poskytnout povinné smluvní straně nezbytnou součinnost. V případě nedostatku této součinnosti se na dobu trvání tohoto nedostatku zastavuje běh lhůty pro splnění takové povinnosti, a to od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení povinné smluvní strany o tomto nedostatku součinnosti. Bez tohoto oznámení se běh příslušné lhůty nezastavuje.

# Akceptační procesy a provádění změn

  - Akceptace dokumentů, realizačního projektu a jiných písemných plnění včetně databází. Veškeré dokumenty a jiná písemná plnění včetně databází (dále jen „dokument“ a „dokumenty“), která je Poskytovatel podle této smlouvy povinen zpracovat, doplnit či přepracovat, podléhají akceptaci Objednatele podle tohoto odstavce smlouvy, ledaže je výslovně sjednáno jinak. Bez této akceptace se dokument nepovažuje za řádně zpracovaný. Tato akceptace je sjednána takto:

Poskytovatel předloží dokument Objednateli. Jde-li o textový dokument a tato smlouva nebo Objednatel nepožadují listinnou formu, může mít dokument elektronickou formu. V rozsahu, ve kterém není v této smlouvě nebo ve Výzvě stanoveno jinak nebo ve kterém se smluvní strany na základě této smlouvy nedohodly jinak, je Objednatel pro elektronické dokumenty oprávněn stanovit způsob doručení, míru detailu, kódování, strukturu, formát dokumentu a další jeho vlastnosti.

Objednatel k předloženému dokumentu písemnou formou buď vznese výhrady, nebo jej písemně akceptuje. Jestliže je to k ověření správnosti a úplnosti dokumentu nezbytné, ověří se jeho správnost a úplnost spuštěním příslušných funkcionalit Software, resp. Upgrade.

Vznese-li Objednatel k dokumentu výhrady, je Poskytovatel povinen je v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem vypořádat a dokument znovu předložit Objednateli, který je oprávněn vznášet výhrady i opakovaně. Při tomto novém předložení dokumentu se použije tento odstavec smlouvy obdobně. Počet těchto opakování není omezen.

Testování Software po provedení Upgrade. Nestanoví-li tato smlouva nebo Objednatel písemně jinak, podléhá provedení Upgrade akceptaci, která je sjednána takto:

V rozsahu, ve kterém nejsou stanovena v této smlouvě, stanoví Objednatel písemně akceptační kritéria, k čemuž mu Poskytovatel poskytuje součinnost. Akceptační kritéria budou dle volby Objednatele obsahovat zejména postup provedení testu funkcionalit Software, ověření řádnosti provedení Implementace, ověření funkčnosti integračních vazeb, postup provedení testu výkonnosti a stability Software, skenování Software dle písm. b) tohoto odstavce, a metodiku vyhodnocení splnění akceptačních kritérií, ledaže Objednatel bude některé z těchto náležitostí akceptačních kritérií s ohledem na účel konkrétního testování mít za nerelevantní. Testování, tj. ověření splnění akceptačních kritérií, proběhne v testovacím prostředí, ledaže Objednatel testovací prostředí pro Software neprovozuje nebo Objednatel nebo Pořizovací smlouvy stanoví jinak. Vytvoření a provozování testovacího prostředí je součinností Objednatele, ledaže z této smlouvy, Výzvy nebo Pořizovacích smluv vyplývá něco jiného. Objednatel, případně dle jeho pokynů Poskytovatel, provede za účelem prokázání splnění akceptačních kritérií testování, k čemuž druhá smluvní strana poskytuje nezbytnou součinnost. Testování je Objednatel oprávněn provádět i prostřednictvím třetích osob. Bude-li testování úspěšné, tj. zejména bude-li prokázáno splnění všech akceptačních kritérií a Software nemá žádné vady dle tohoto odstavce smlouvy, které jsou důvodem neúspěšnosti testování, provede Objednatel akceptaci podpisem písemného akceptačního protokolu nebo jiným písemným způsobem dle volby Objednatele.

Objednatel je oprávněn v rámci testování Upgrade provést skenování Software za účelem zjištění jeho kybernetických bezpečnostních zranitelností a za účelem ověření, zda kybernetické bezpečnostní zranitelnosti uvedené v Protokolu byly odstraněny. Tímto skenováním zjištěné kybernetické bezpečnostní zranitelnosti budou popsány pomocí údajů z databáze CVE (Common Vulnerabilities and Exposures; dostupná z https://cve.mitre.org/) a považují se za vady Software. Závažnost každé takové vady (dále jen „severita“) bude ohodnocena dle standardu CVSS (Common Vulnerability Scoring System; dostupný z https://www.first.org/cvss/) takto:

| - Úroveň zranitelnosti | - Severita vady |
| --- | --- |
| - Nízká | - Menší než 4,0 |
| - Střední | - Větší nebo rovna 4,0 a menší než 7,0 |
| - Vysoká | - Větší nebo rovna 7,0 a menší než 9,0 |
| - Kritická | - Větší nebo rovna 9,0 |

Provedl-li Objednatel skenování podle písm. b) tohoto odstavce smlouvy a byla-li při tom zjištěna alespoň jedna kybernetická bezpečnostní zranitelnost v úrovni vyšší než nízká, nelze testování považovat za úspěšné, ledaže Objednatel ve vztahu ke všem kybernetickým bezpečnostním zranitelnostem v úrovni vyšší než nízká schválil postupem dle písm. e) tohoto odstavce bezpečnostní opatření. Byly-li při tomto skenování zjištěny kybernetické bezpečnostní zranitelnosti, avšak žádná z nich nemá úroveň vyšší než nízká, není takové zjištění důvodem pro neúspěšnost testování, ledaže Objednatel stanoví v akceptačních kritériích jinak.

Nebude-li testování úspěšné, tj. nebude-li prokázáno splnění všech akceptačních kritérií nebo je neúspěšné dle písm. c) tohoto odstavce, je Poskytovatel povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem odstranit veškeré vady, nedodělky a kybernetické bezpečnostní zranitelnosti zjištěné při testování a umožnit nové testování, při kterém se postupuje podle tohoto odstavce smlouvy obdobně. Počet těchto opakování není omezen. Za vady Software, které jsou důvodem pro neúspěšnost testování, se považují i vady způsobené skenováním kybernetických bezpečnostních zranitelností podle písm. b) tohoto odstavce.

Poskytovatel může Objednateli písemně navrhnout, že do doby odstranění konkrétně určených kybernetických bezpečnostních zranitelností zjištěných postupem podle tohoto odstavce zavede bezpečnostní opatření, která sníží pravděpodobnost zneužití těchto zranitelností na přípustnou úroveň stanovenou Objednatelem, přičemž náklady na tato bezpečnostní opatření, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nese Poskytovatel. Pokud Objednatel tato bezpečnostní opatření písemně schválí, Poskytovatel je v přiměřené lhůtě stanové Objednatelem a v součinnosti s Objednatelem zavede, podle tohoto odstavce smlouvy ověří jejich účinnost a podá o tom Objednateli písemnou zprávu. Jestliže Objednatel tato bezpečnostní opatření neschválí, je Poskytovatel povinen dotčené kybernetické bezpečnostní zranitelnosti odstranit podle odst. VI.5 této smlouvy, přičemž takové vady se považují za řádně oznámené okamžikem, kdy se Poskytovatel dozvěděl, že Objednatel neschvaluje příslušná bezpečnostní opatření, a provést nové testování podle tohoto odstavce. Kybernetické bezpečnostní zranitelnosti, jejichž mitigace je účelem Objednatelem schválených bezpečnostních opatření, se nadále nepovažují za důvod k neprovedení akceptace podle tohoto odstavce, avšak odpovídající kybernetické bezpečnostní zranitelnosti se nadále považují za vady Software, které je Poskytovatel povinen podle odst. VI.5 této smlouvy odstranit a které se považují za řádně oznámené Poskytovateli okamžikem schválení příslušných bezpečnostních opatření Objednatelem.

Nestanoví-li tato smlouva jinak a byl-li Upgrade za podmínek této smlouvy proveden v testovacím prostředí, převede Poskytovatel Upgrade z testovacího prostředí do produkčního prostředí do 1 týdne od podpisu Předávacího protokolu Objednatelem.

Akceptace výsledků služeb a ostatních plnění. Výsledky služeb a ostatních plnění, které je Poskytovatel povinen na základě této smlouvy poskytnout (dále v tomto odstavci smlouvy jen „plnění“), podléhají akceptaci Objednatele podle tohoto odstavce smlouvy, ledaže je výslovně v této smlouvě nebo v příslušné Smlouvě o poskytování Služby sjednáno jinak. Tato akceptace je sjednána takto:

Objednatel dle povahy plnění stanoví akceptační kritéria. Objednatel v součinnosti s Poskytovatelem ověří, zda plnění tato akceptační kritéria splňuje. Bude-li ověření úspěšné, tj. budou-li všechna akceptační kritéria splněna, Objednatel písemně plnění akceptuje.

Nebude-li ověření úspěšné, tj. bude-li některé akceptační kritérium nesplněno, je Poskytovatel povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem odstranit veškeré vady a nedodělky a umožnit nové ověření, při kterém se postupuje podle tohoto odstavce smlouvy obdobně. Počet těchto opakování není omezen.

# Termíny a místo plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout sjednaná plnění dle následujícího harmonogramu (dále a výše jen „Harmonogram“), přičemž etapa Harmonogramu se považuje za řádně dokončenou v okamžiku, kdy Objednatel její řádné dokončení za podmínek této smlouvy písemně akceptuje:

| - Etapa | - Popis plnění | - Počátek lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí plnění; není-li výslovně sjednáno jinak, Poskytovatel není oprávněn zahájit plnění dříve | - Délka lhůty pro řádné dokončení či poskytnutí plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Provedení Implementace | - Nabytí účinnosti této smlouvy | - 31.8.2022 |
| - II. | - Úspěšné provedení Testování | - Řádné dokončení I. etapy | - 15.9.2022 |
| - III. | - Předání Dokladů | - Řádné dokončení I. etapy | - 15.9.2022 |

Místem plnění je Odbor hospodářsko-technické správy – Centrální velín, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, případně i další pracoviště Objednatele dle jeho pokynů. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dálkovým přístupem, ledaže z této smlouvy nebo z povahy plnění vyplývá, že je nezbytné jej poskytnout osobně v místě sjednaném ve větě první. Poskytovatel je povinen poskytnout plnění v místě dle věty první rovněž požádá-li o to Objednatel. Při poskytování plnění dálkovým přístupem je Poskytovatel povinen dodržovat podmínky stanovené Objednatelem.

Poskytovatel se zavazuje oznámit Objednateli konkrétní termín zahájení plnění dle této smlouvy dva pracovní dny předem na Obchodní oddělení FN Brno paní XXXXXXXXXXXXXXX, telXXXXXXXXXXX, a potvrdit tento termín písemně e-mailem na adresu XXXXXXXXXXXXXXXX@fnbrno.cz  Totéž oznámení je Poskytovatel povinen učinit panu náměstkovi pro informatiku XXXXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, na e-mail na adresu XXXXXXXXXXXX@fnbrno.cz, a náměstkovi OHTS XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX, na e-mail na adresu XXXXXXXXXXXXXXX@fnbrno.cz. Bez těchto oznámení není Objednatel povinen podepsat Předávací protokol.

# Cena plnění a platební podmínky

Cena za splnění všech povinností Poskytovatele sjednaných touto smlouvou, jejíž součástí je i odměna za poskytnutí Licence, se sjednává jako cena pevná a konečná (dále a výše jen „Cena plnění“), a činí:

| Cena plnění bez DPH: | 99.400,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 %: | 20.874,- Kč |
| Cena plnění včetně DPH: | 120.274,- Kč |

- Sjednaná Cena plnění je cenou za splnění všech povinností Poskytovatele sjednaných touto smlouvou s výjimkou povinnosti provést Školení, které je Poskytovatel povinen poskytnout bezúplatně, tj. nad rámec Ceny plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Cena plnění zahrnuje vedle odměny za poskytnutí Licence rovněž veškeré náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, řádné provedení Implementace a Integrace, přípravu Testovacího scénáře, provedení Testování bez ohledu na počet opakování Testování, uvedení Upgrade, resp. Software po provedení Upgrade do provozu, ověření přenosů dat a komunikace se systémy Objednatele a poskytnutí Dokladů.

Poskytovatel potvrzuje, že ceny sjednané touto smlouvou zcela odpovídají nabídce Poskytovatele předložené Objednateli na základě Výzvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Poskytovatele uhradí Objednatel ceny pro Objednatele výhodnější.

Změna cen sjednaných touto smlouvou je možná pouze změnou této smlouvy.

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu plnění na základě faktury – daňového dokladu vystavené Poskytovatelem po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami a po odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu. Poskytovatel není oprávněn vystavit fakturu dříve. Splatnost faktury je 60 dnů od data vystavení faktury. Poskytovatel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedena Cena plnění, označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

Úhrady budou prováděny bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Poskytovatel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Objednatel právo uhradit za Poskytovatele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Poskytovatele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Poskytovatel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.

Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Poskytovatele a zbývající částku sjednané ceny (tj. relevantní část bez DPH) Poskytovateli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný.

Poskytovatel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Poskytovatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

# Kvalita zboží a odpovědnost za vady

Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, které je Poskytovatel povinen na základě této smlouvy poskytnout a to včetně Licence.

Objednatel je vedle práv z vadného plnění a práv vyplývajících ze sjednané nebo poskytnuté záruky za jakost oprávněn uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného plnění (např. nárok na náhradu újmy).

Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost prací provedených v rámci Implementace a Integrace a za jakost dalších plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, jejichž povaha to dovoluje (tyto práce a další plnění dále souhrnně jen „implementační práce“) po dobu 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami (tato doba včetně jejího počátku dále a výše jen „Záruční doba“). Poskytovatel se tedy zavazuje, že implementační práce budou po celou Záruční dobu způsobilé pro použití k sjednanému účelu a že po celou Záruční dobu umožní užívání Upgrade dle této smlouvy. Obsahem této záruky za jakost jsou rovněž vady Upgrade, přičemž za vadu Upgrade se považuje rovněž zhoršená funkčnost Upgrade, neshody Upgrade s Doklady, jakož i nepřiměřeně dlouhé odezvy Upgrade.

Poskytovatel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad implementačních prací oznámených Objednatelem v Záruční době do 1 pracovního dne od jejich oznámení Poskytovateli. Nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na povahu a závažnost vady na jiné lhůtě, je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem.

Poskytovatel se zavazuje zahájit práce na odstranění kybernetických bezpečnostních zranitelností zjištěných při Testování, které se podle odst. III.2 této smlouvy považují za vady Upgrade nebo Software nebo jsou uvedeny v Předávacím protokolu, do konce pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byly oznámeny Poskytovateli. Lhůta pro odstranění takových vad počíná běžet jejich oznámením Poskytovateli. Pokud je však pro odstranění takové vady nezbytná aktualizace počítačového programu vydaná výrobcem tohoto počítačového programu, přičemž tento výrobce není totožný s osobou Poskytovatele ani není osobou ovládanou Poskytovatelem, počíná lhůta pro odstranění této vady běžet nejdříve okamžikem vydání takové aktualizace. Poskytovatel je v takovém případě povinen ve lhůtě pro zahájení prací na odstranění vady zaslat tomuto výrobci písemný požadavek na vydání takové aktualizace a tento úkon ve stejné lhůtě písemně doložit Objednateli. Prodlení Poskytovatele se splněním jeho povinnosti dle věty předchozí se považuje za prodlení se zahájením prací na odstranění dotčené vady. Lhůty pro odstranění vady dle tohoto odstavce se sjednávají dle jejich severity následovně:

| - Úroveň zranitelnosti | - Severita vady | - Lhůta, ve které je Poskytovatel povinen vadu odstranit |
| --- | --- | --- |
| - Nízká | - Menší než 4,0 | - 2 měsíce |
| - Střední | - Větší nebo rovna 4,0 a menší než 7,0 | - 1 měsíc |
| - Vysoká | - Větší nebo rovna 7,0 a menší než 9,0 | - 10 pracovních dnů |
| - Kritická | - Větší nebo rovna 9,0 | - 5 pracovních dnů |

# Mlčenlivost

Strany této smlouvy jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy:

si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou poskytující stranou považovány za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“);

mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, zejména osoby jednající z jejich pověření, získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím přístup k Důvěrným informacím druhé strany.

Za Důvěrné informace se vždy považují:

veškeré osobní údaje;

obsah Protokolu;

informace, které jako důvěrné smluvní strana výslovně označí;

veškeré informace související se zabezpečením Důvěrných informací;

veškeré informace související s provozem a zabezpečením zdravotnických prostředků, přístrojů, počítačových programů a dalších systémů zpracovávajících Důvěrné informace; a

veškeré informace související s provozem a zabezpečením počítačových sítí a informační a komunikační infrastruktury Objednatele.

Strana této smlouvy, která přijala Důvěrné informace nebo které byly Důvěrné informace z jakéhokoli důvodu zpřístupněny, je povinna s odbornou péčí zachovávat jejich důvěrnost a k ochraně jejich důvěrnosti vyvíjet alespoň takové úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace.

Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich Důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě, nezveřejní ani je neužije v rozporu s účelem této smlouvy, a to ani pro svůj vlastní prospěch. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují zaměstnanci Objednatele. Za třetí osoby podle věty první se nepovažují ani osoby, které jsou Poskytovatelem pověřeny k poskytování plnění dle této smlouvy. Poskytovatel je však povinen tyto osoby zavázat k mlčenlivosti, zajišťování bezpečnosti informací a ochraně osobních údajů ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako je k tomu sám zavázán podle této smlouvy. Poskytovatel je na písemnou výzvu Objednatele povinen Objednateli písemně prokázat existenci právního vztahu se třetí osobou splňujícího podmínky věty předchozí, a to do 10 pracovních dnů od doručení takové písemné výzvy.

Strany této smlouvy se zavazují ve vztahu k této smlouvě poučit veškeré osoby, které se na jejich straně podílejí nebo budou podílet na plnění této smlouvy, o povinnosti zachovávat mlčenlivost a chránit Důvěrné informace podle této dohody a právních předpisů.

Žádným ustanovením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Objednatele vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

# Sankce, náhrada škody a odstoupení od smlouvy

Poskytovatel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, které je Poskytovatel povinen na základě této smlouvy poskytnout, včetně Licence.

Poskytovatel odpovídá dle věty první § 2950 občanského zákoníku za škodu způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací, a to zejména tehdy, pokud takovou informaci poskytnul v kterémkoli dokumentu, který byl podle této smlouvy povinen zpracovat.

V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s poskytnutím kteréhokoli plnění uvedeného v Harmonogramu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Poskytovatel je pro případ prodlení se zahájením prací na odstranění vady implementačních prací povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý pracovní den prodlení. Poskytovatel je pro případ prodlení s odstraněním vady implementačních prací povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý pracovní den prodlení.

Poskytovatel je pro případ prodlení se zahájením prací na odstranění vady dle odst. VI.5 této smlouvy povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý pracovní den prodlení. Poskytovatel je pro případ prodlení s odstraněním takové vady povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý pracovní den prodlení.

Poruší-li některá smluvní strana povinnosti vyplývající z této dohody ohledně ochrany Důvěrných informací, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti.

V případě, že bude Prodávající v prodlení s předáním informací dle odst. VII.4 této smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý pracovní den prodlení.

Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení.

Pokud Poskytovatel poruší svou povinnost podle této smlouvy, nahradí Objednateli újmu způsobenou tímto porušením povinnosti Objednateli a újmu způsobenou tímto porušením povinnosti třetím osobám, pokud za ni Objednatel odpovídá. Pokud bude Objednateli v důsledku tohoto porušení povinnosti uložena jakákoli sankce, nahradí ji Poskytovatel Objednateli v plné výši.

Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tj. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Objednatel se v případě prodlení s úhradou kterékoli ceny, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, zavazuje uhradit Poskytovateli úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považuje prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli jeho povinnosti sjednané v této smlouvě delší než deset kalendářních dnů. Nemá-li Upgrade po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo Výzvou, jde o podstatné porušení této smlouvy.

# Závěrečná ujednání

Poskytovatel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Poskytovatelem a Objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se nepoužijí.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ujednání této smlouvy týkající se licencí, záruky, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Poskytovatele prohlašují, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Poskytovatel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Poskytovatel dále prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, ani mu nebyla povolena reorganizace, ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

Poskytovatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Odstoupení od této smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 obsahující specifikaci Upgrade a dalších plnění;

- příloha č. 2 obsahující specifikaci zjištěných kybernetických bezpečnostních zranitelností.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

| - V Brně dne |  | - V Brně dne |
| --- | --- | --- |
| - PC energo s.r.o. - Ing. Martin Dvořák |  | - Fakultní nemocnice Brno - MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel |

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Upgrade a dalších plnění

Reinstalace systému ADS Metasys na Verzi 10.1.5.

Transformace databází, alarmů a grafických obrazovek na verzi 10.10.5.

PŘÍLOHA Č. 2

Specifikace zjištěných kybernetických bezpečnostních zranitelností

Pro Metasys ADS server pro řízení budov používaný na velínu v FN Brno je definováno toto riziko:

Je možné zneužití chyby zabezpečení, které by mohlo umožnit vzdálenému útočníkovi použít

komunikační relace uživatele, který nebyl při odhlášení ověřeného uživatele vymazán.

Pro Ugrade na verzi Metasys ADS Server Verze 10.1.5 je tento problém vyřešen.