Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – zdůvodnění doby provedení díla

ke Smlouvě o dílo

pro akci

„VZ0136054: Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – stavební práce“

Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupen:	RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelkou školy

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	    XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:			    XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

MAVA spol. s r.o.

se sídlem:	    Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena:	Ing. Jiřím Válkem, jednatelem

IČO:	48397555

DIČ:	CZ48397555

bankovní spojení:	    XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:			    XXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Důvodem ke změně termínu dokončení díla jsou okolnosti, které zhotovitel nemohl předpokládat.

- Jiná skladba základů než v projektové dokumentaci mající vliv na délku trvání bouracích prací a kladení ležaté kanalizace

- Prodloužení dodacích termínů materiálů a dodávek, jejich změna od dodavatelů v průběhu trvání stavebních prací a dodávek přes včasné objednání a potvrzení u dodavatelů(jednotka VZT, dveře).

V Ostravě dne 26.7.2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…………………………………..….

Ing. Jiří Válek

jednatel

MAVA spol. s r.o.