Smlouva o dílo

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany :

1. Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, PSČ 344 01

IČO 18230083, neplátce DPH

za níž jedná Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka

dále jen „objednatel“,

a

2. František Smačka

se sídlem Klostermannova 531, Chotěšov, PSČ 332 14

IČ 62624784, neplátce DPH

za níž jedná František Smačka

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají tuto Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou malířské práce a oprava prasklin, škrábání, štukování stěn a nátěry schodiště v objektech Středního odborného učiliště, v místě poskytovaného vzdělání ve Stodě (dále jen díla).

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 11.8.2022 do      26.8.2022.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí 57000,- Kč bez DPH.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena v jedné splátce nejpozději 30 dnů po skončení a předání díla.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 12 měsíců, která začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.

- Zhotovitel bude uvedené dílo provádět osobně a prostřednictvím osob, které bude řídit a úkolovat.

Článek VI.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejích podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Ve Stodě 11.08.2022

…………………………………………		……………………………………………

Podpis zástupce objednatele				podpis zástupce zhotovitele

Mgr. Zdeňka Buršíková				        František Smačka

Střední odborné učiliště, Domažlice